|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Бабаевского муниципального округа от 07.03.2023 № 173 (Приложение) |
| --- | --- |

ПЛАН

превентивных мероприятий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда во время прохождения весеннего паводка 2023 года на территории Бабаевского муниципального округа.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать на подверженных затоплению паводковыми водами территориях (поселениях) комиссии по подготовке и проведению весеннего паводка | до 25 марта | Территориальные органы власти |  |
| 2. | Разработать и утвердить планы основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка | до 25 марта | Территориальные органы власти |  |
| 3. | Провести ревизию и подготовить к работе в весенний паводок системы ливневой канализации | с 16 марта по 30 апреля | Управление городского хозяйства г. Бабаево |  |
| 4. | Предусмотреть и (или) обновить аварийный запас материально-технических средств, необходимых при ликвидации аварийных ситуаций в период прохождения весеннего паводка | с 16 марта по 30 апреля | Территориальные органы власти |  |
| 5. | Заслушать (совместно) начальников территориальных органов власти, руководителей организаций коммунального комплекса, прогнозируемых к подтоплению населенных пунктов о готовности к весеннему паводку | до 15 апреля | Председатель /заместитель председателя КЧС и ПБ Бабаевского муниципального округа |  |
| 6. | Подготовить сети и объекты водоснабжения и водоотведения к работе в период прохождения паводка, обеспечить водопроводы достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств с учетом расхода реагентов в сутки для эффективности очистки и обеззараживания воды | с 16 марта по 30 апреля | Руководители предприятий ЖКХ и ВКХ округа |  |
| 7. | Выполнение плана мероприятий по обеспечению качественной питьевой водой с целью снижения заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения в паводковый период 2023 года | до 30 марта | Руководители предприятий ЖКХ и ВКХ округа |  |
| 8. | Увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды водоисточников по микробиологическим показателям в рамках производственного контроля в случае ухудшения ее качества | до 30 апреля | Руководители предприятий ЖКХ и ВКХ округа |  |
| 9. | Организовать подвоз воды спец автотранспортом на объекты социально бытового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно-профилактические организации в случаях несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормативам. | с 16 марта по 30 апреля | Руководители предприятий ЖКХ и ВКХ округа |  |
| 10. | При возникновении аварийных ситуаций на объектах и сооружениях систем водоснабжения и водоотведения немедленно принимать меры по их устранению и информировать Управление Роспотребнадзора по Вологодской области и его территориальные отделы | с 16 марта по 30 апреля | Территориальные органы власти, руководители предприятий ЖКХ и ВКХ округа |  |
| 11 | Сформировать необходимый запас строительных материалов для ликвидации повреждений жилищного фонда и коммунальных объектов | до 30 марта | Руководители предприятий ЖКХ, территориальные органы власти |  |
| 12. | Усилить контроль за выполнением водоохранных мероприятий в санитарных зонах водоисточников, провести ревизию состояния герметизации артезианских скважин, разводящих сетей и водопроводных колонок. Обеспечить проведение промывки и дезинфекции участков сетей водопровода после устранения аварийных ситуаций с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды | с 16 марта по 30 апреля | Руководители предприятий ЖКХ, территориальные органы власти |  |
| 13. | Рассмотреть вопрос о необходимости проведения сплошной объектовой дератизации по границе затопления на территориях подверженных риску затопления паводковыми водами и заключительной дезинфекции помещений, открытой придомовой территории, септиков и выгребных ям, нецентрализованных источников водоснабжения при ликвидации последствий подтопления в период ледохода и прохождения паводковых вод; | до 30 марта | Территориальные органы власти |  |
| 14. | Обеспечить подготовку объектов жилищного фонда и коммунального назначения к прохождению весеннего паводка: эвакуация оборудования, механизмов, материалов и другого имущества из затопляемых зон; осмотр кабельных каналов на подстанциях; на участки, которые могут быть отрезанными от баз, завести материально-технические ресурсы для нормального функционирования и т.д. | с 16 марта по 30 апреля | Территориальные органы власти, руководители предприятий коммунального комплекса округа |  |
| 15. | Организовать бригады для аварийно-восстановительных и специальных работ | с 16 марта по 30 апреля | Территориальные органы власти, руководители предприятий коммунального комплекса округа |  |
| 16. | Обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода с проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети с последующим лабораторным контролем | с 16 марта по 30 апреля | Территориальные органы власти, руководители предприятий ЖКХ и ВКХ |  |
| 17. | Провести очистку территорий от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей-накопителей стоков не канализованных жилых и общественных зданий, ликвидировать стихийные свалки | с 16 марта по 30 апреля | Территориальные органы власти, руководители предприятий коммунального комплекса округа, собственники земельных участков |  |
| 18. | Информировать население округа через средства массовой информации о качестве подаваемой воды | с 16 марта по 30 апреля | Территориальные органы власти, руководители предприятий ВКХ |  |
| 19. | Обеспечить необходимый запас топлива (дров) и сжиженного газа на объектах жилищно-коммунального хозяйства округа. | с 16 марта по 30 апреля | Руководители предприятий ЖКХ, территориальные органы власти |  |
| 20. | Обеспечить подготовку пунктов временного размещения в случае возникновения необходимости эвакуации людей с учетом рекомендаций по профилактике COVID -19 | до 22 марта | Территориальные органы власти |  |