Утвержден

постановлением администрации

Бабаевского муниципального района

от «04» февраля 2021 года № 21

(Приложение 1)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПЛАН-ГРАФИК)

ПЕРЕХОДА НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода органов местного самоуправления Бабаевского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу органов местного самоуправления муниципального образования | | | | |
| 1.1. | Назначение ответственного в муниципальном районе за организацию работы по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | 01.02.2021 | Издание нормативного акта о назначении ответственного в Бабаевском муниципальном районе за организацию работы по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | Администрация Бабаевского муниципального района |
| 1.2. | Назначение ответственных в органах местного самоуправления, а также подведомственных им учреждениях муниципального района за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения | 01.02.2021 | Издание нормативных актов о назначении ответственных в органах местного самоуправления, а также подведомственных им учреждениях за организацию перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района |
| 1.3. | Разработка типового плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципального района | 15.02.2021 | Направление типового плана мероприятий (плана-графика) в учреждения, подведомственные органам местного самоуправления | Администрация Бабаевского муниципального района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | | Утверждение планов мероприятий (планов-графиков) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципального района | | 01.03.2021 | | | Утверждение в органах местного самоуправления плана мероприятий (плана-графика) перехода подведомственных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района | |
| 1.5. | | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода органов местного самоуправления Бабаевского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»1[[1]](#footnote-1) | | 01.03.2021 | | | Размещение плана мероприятий (плана-графика) на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | Администрация Бабаевского муниципального района | |
| 1.6. | | Проведение анализа использования офисного программного обеспечения в целях определения текущих показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения | | Ежеквартально | | | Определение перечня информационных систем, программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного офисного программного обеспечения | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района | |
| 1.7. | | Определение требований, предъявляемых к различным типам офисного программного обеспечения со стороны прикладного программного обеспечения информационных систем | | 01.07.2021 | | | Формирования перечня требований, предъявляемых к различным типам офисного программного обеспечения со стороны прикладного программного обеспечения информационных систем | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района | |
| 1.8. | | | Определение функциональной классификации автоматизированных рабочих мест и требований, предъявляемых к ним в части использования офисного программного обеспечения | 01.07.2021 | | | Классификация автоматизированных рабочих мест и требований, предъявляемых к ним в части использова­ния офисного программного обеспечения | | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района |
| 1.9. | | | Внесение изменений в правовые акты в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использо­ванием конкретных наименований производи­телей, являющихся правообладателями ино­странного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и ис­пользуемых в иностранном офисном программном обеспечении | 31.12.2021 | | | Внесение изменений в правовые акты, а также в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы | | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района |
| 1.10. | | | Проведение анализа текущих сроков амортизации используемых персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, анализ срока действия прав на ис­пользование офисного программного обеспечения и сроков полезного использования нема­териальных активов в отношении используемого офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения | Ежегодно не позднее III квартала | | | Получение необходимой для осуществления перехода на отечественное офисное программное обеспечение информации о текущих сроках амортизации используемых персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, сроках действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроках полезного использования нематериальных активов в отношении используемого офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения | | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение анализа используемого прикладного программного обеспечения информационных систем, в том числе с точки зрения применяемых в них технологий обработки данных, включая электронные документы, отчетные и иные формы, форматы и расширения электронных документов | | | Ежеквартально | | Получение необходимой для осуществления перехода на отечественное офисное программное обеспечение информации об используемом прикладном программном обеспечении информационных систем | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района | | |
| 2.2. | Планирование и организация мероприятий, предусматривающих переход на преимущественное использование отечественного офисного программного обеспечения при создании, развитии, эксплуатации информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности в рамках исполнения своих полномочий органами исполнительной государственной власти области | | | 2021 - 2022 годы | | Включение мероприятий в муниципальные программы, направленные на приоритетное использование российских информационно-коммуникационных технологий, в том числе мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района | | |
| 2.3. | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | | 2021 - 2022 годы | | Адаптация технологической инфраструктуры для обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | | | Органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района | | |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципального образования на  использование отечественного офисного программного обеспечения | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Проведение обучающих мероприятий для  муниципальных служащих, работников  муниципальных учреждений в части организации  перехода на использование отечественного  офисного программного обеспечения в органах  местного самоуправления и подведомственных им  учреждениях | | 01.03.2021 | Проведение обучения, разъяснения  методических рекомендаций,  утвержденных приказом Минкомсвязи  России от 4 июля 2018 года № 335 | | | | Администрация Бабаевского  муниципального  района | | | |
| 3.2. | | Проведение обучающих мероприятий для  муниципальных служащих, работников  муниципальных учреждений с целью  формирования необходимых навыков работы с  отечественным офисным программным  обеспечением | | 2021 -2022  годы | Проведение обучения, формирование  необходимых навыков работы с отечественным офисным программным  обеспечением | | | | Администрация Бабаевского  муниципального  района | | | |
| 3.3. | | Организация мероприятий, направленных на  защиту информации, содержащейся в  информационных системах и информационных  системах, содержащих персональные данные, а  также обеспечение информационной безопасности  с использованием отечественного офисного программного обеспечения | | 2021 - 2022  годы | Обеспечение защиты информации,  содержащейся в государственных  информационных системах и  информационных системах, содержащих  персональные данные, а также  обеспечение информационной  безопасности с использованием  отечественного офисного программного  обеспечения | | | | Органы местного  самоуправления Бабаевского  муниципального  района | | | |
| 4. Иные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Мониторинг исполнения плана мероприятий  (плана - графика) перехода на период до 2022 года  органов местного самоуправления  муниципального района/городского округа на  использование отечественного офисного программного обеспечения | | Ежегодно | | | | Отчет о ходе реализации плана  мероприятий (плана-графика) | Администрация Бабаевского  муниципального  района | | | |
| 4.2. | | | Представление отчетов об исполнении плана мероприятий (плана - графика) перехода на период до 2022 года органов местного самоуправления муниципального района/городского округа на использование отечественного офисного программного обеспечения в информационную систему, определенную Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области | Ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | Сбор информации, необходимой для осуществления мониторинга исполнения плана мероприятий (плана - графика) | | | | Администрация Бабаевского муниципального района | | |

Таблица 2. План-график перехода на период до 2022 года органов местного самоуправления Бабаевского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2021 г. | 2022 г. |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения[[2]](#footnote-2) | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 60% |
| **4.** | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения,% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 50% |

Примечание:

Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения рассчитывается как средневзвешенный показатель перехода органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период и рассчитывается по формуле[[3]](#footnote-3):

ПЭПру = ПЭПgx1 + ПЭПgx2 + ПЭПgx3 + ПЭПgx4 + ПЭПgxn) / N, где:

ПЭПру - показатель перехода органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период:

ПЭПgxn - показатель перехода отдельного органа местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период:

N - общее количество органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации, осуществляющих переход на использование отечественного офисного программного обеспечения.

1. - Исключением являются сведения, отнесенные к государственной тайне или сведения конфиденциального характера. [↑](#footnote-ref-1)
2. - Почтовые приложения могут входить в состав офисного пакета. [↑](#footnote-ref-2)
3. - В расчете необходимо учитывать органы местного самоуправления Бабаевского муниципального района, имеющие статус юридического лица, в том числе органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Бабаевского муниципального района [↑](#footnote-ref-3)