# АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   09.12.2021 года     № 364

г. Бабаево

Об утверждении муниципальной Программы

«Развитие автомобильных дорог местного

значения и улично-дорожной сети на

территории Бабаевского муниципального

района на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Бабаевского муниципального района, в целях развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории района, улучшения транспортного обслуживания граждан, повышения доступности и качества транспортных услуг, повышения комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, снижения дорожно-транспортных происшествий, улучшения экологической ситуации на территории Бабаевского муниципального района, руководствуясь постановлением администрации Бабаевского муниципального района Вологодской области от 22.01.2020 года №16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабаевского муниципального района» администрация Бабаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  прилагаемую муниципальную  Программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории  Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского района Д.С. Маркова.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации района                                                         П.Б. Морозов

|  | Утверждена постановлением администрации Бабаевского муниципального района от 09.12.2021 года № 364 (Приложение) |
| --- | --- |

Муниципальная  программа

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района  на 2022-2024годы»

2021год

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы» (краткое наименование программы – МП «Дороги») |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Бабаевского муниципального района в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального района. |
| Соисполнители программы | Органы и структурные подразделения администрации Бабаевского муниципального района, администрации городского и сельских поселений района (по согласованию). |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цель Программы | развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок |
| Задачи Программы | - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности; - формирование единой опорной муниципальной дорожной сети, отвечающей возрастающим потребностям в автомобильных перевозках и обеспечивающей круглогодичное сообщение между муниципальными образованиями и городскими поселениями; - реконструкция существующих дорог на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе региональных транспортных коридоров; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий; - повышение качества дорожных работ с использованием новых технологий и материалов, увеличение периода ответственности подрядных организаций за выполненные работы; - проведение технической паспортизации и инвентаризации муниципальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости; - - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований при условии софинансирования средств из бюджетов поселений Бабаевского муниципального района и субсидий из регионального Дорожного фонда Вологодской области в соответствии с законодательством Вологодской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы предусмотрено за счет субсидий из регионального Дорожного фонда Вологодской области, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников в объеме 161 817,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год- 99 569,6 тыс. рублей; 2023 год -30 707,6 тыс. рублей; 2024 год -31 540,6 тыс. рублей; из них: собственные доходы бюджета района (дорожный фонд района)- 64 430,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год- 20 440,5 тыс. рублей; 2023 год -21 578,5тыс. рублей; 2024 год- 22 411,5 тыс. рублей; средства областного бюджета (субсидии) – 97 387,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год- 79 129,1 тыс. рублей; 2023 год - 9 129,1,0 тыс. рублей; 2024 год- 9 129,1 тыс. рублей; средства бюджетов поселений (иные межбюджетные трансферты) – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год- 0,0 тыс. рублей; 2023 год -0,0 тыс. рублей; 2024 год- 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям до 81,8%; - Снижение протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с в 2021- 655,779 км до в 2024г.-645,279км; -Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Автомобильные дороги являются  важнейшей составной частью транспортной системы Бабаевского муниципального района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ.

Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной сети муниципальных образований  Бабаевского  муниципального района.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Бабаевского муниципального района, Вологодской области и Российской Федерации. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающей связи между населенными пунктами, во многом зависят устойчивое экономическое развитие района, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения, проведение структурных реформ, интеграция транспортной системы муниципальных дорог в систему региональных дорог и федеральную транспортную систему.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Бабаевского муниципального района составляет – 1329,33 км, из них: автомобильные автодороги регионального и межмуниципального значения –              541,778 км; автомобильные дороги местного значения – 788,127км, которые в свою очередь подразделяются на автомобильные дороги местного значения вне населенных пунктов (411,595 км) и улично-дорожную сеть населенных пунктов поселений (376,532км).

Дорожная сеть района в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям общества. Малая плотность сети автомобильных дорог с круглогодично проезжаемыми участками, ее недостаточная развитость и сильная изношенность покрытий, недостаточная прочность дорожных одежд приводят к росту транспортных издержек, снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики района.

Около 83,2 процентов автомобильных дорог имеет или неудовлетворительную ровность дорожных покрытий, или неудовлетворительные сцепные свойства дорожных покрытий, дорожные одежды автомобильных дорог не выдерживают возрастающих нагрузок от большегрузных автомобилей.

Габариты большинства мостов не отвечают нормативным требованиям по безопасности дорожного движения, мосты на автомобильных дорогах, в том числе и в городском поселении г.Бабаево, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Рост парка автомобильного транспорта, концентрация его вблизи крупных населенных пунктов вместе с увеличением загруженности дорог и снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. Значительна доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в шумовом воздействии на население.

Необходимость разработки Программы обусловлена инвестиционным циклом реализации дорожных проектов длительностью 3 - 6 лет, что требует увеличения периода планирования инвестиций как минимум до трех лет.

Программа предусматривает развитие уровня инвестиций в дорожное хозяйство Бабаевского муниципального района.

- Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Основной целью настоящей Программы является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Настоящей Программой предусмотрены следующие основные задачи:

обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности;

формирование единой опорной муниципальной дорожной сети, отвечающей возрастающим потребностям в автомобильных перевозках и обеспечивающей круглогодичное сообщение между муниципальными образованиями района;

реконструкция существующих дорог на основных направлениях автотранспортных потоков,

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий;

снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

проведение технической паспортизации и инвентаризации муниципальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости;

приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований  при условии финансирования из бюджетов поселений Бабаевского муниципального района и софинансирования, за счет субсидий из регионального Дорожного фонда Вологодской области в соответствии с законодательством Вологодской области.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.

Программой планируется выполнение основных мероприятий согласно приложению 3:

1. по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автодорог  местного значения вне населенных пунктов и искусственных сооружений на них в границах Бабаевского муниципального района, по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселений Бабаевского муниципального района;

2. по текущему содержание автодорог местного значения вне и в границах населенных пунктов поселений Бабаевского муниципального района;

3. по регистрации прав муниципальной собственности на автодороги местного значения вне границ населенных пунктов, по разработке ПСД, прохождению государственной экспертизы проектной документации;

4. по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

5. по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.

Раздел 4. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района.

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы складывается из ресурсов, необходимых для реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе реализации будет широко применяться конкурсная система закупок материалов, оборудования, выполнения подрядных работ на основе отбора наиболее выгодных предложений.

Финансирование Программы осуществляется исходя из утвержденных бюджетами Вологодской области, Бабаевского муниципального района и поселений Бабаевского муниципального района объемов средств, и за счет средств внебюджетных источников.

Финансирование Программы уточняется по стоимости дорожных работ исходя из повышения цен на основные материалы, используемые при строительстве, реконструкции, модернизации автомобильных дорог, а также изменения тарифов на паспортизацию, инвентаризацию объектов недвижимости и прочие виды работ, включенных в данную Программу.

Реализация мероприятий   по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов будет производиться в соответствии с утверждённым Правительством Вологодской области порядком о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда области. Реализация мероприятий по текущему содержанию автодорог будет производиться за счёт муниципальных средств.

Финансирование Программы предусмотрено за счет субсидий из регионального Дорожного фонда Вологодской области, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников в объеме

161 817,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год- 99 569,6 тыс. рублей;

2023 год -30 707,6 тыс. рублей;

2024 год -31 540,6 тыс. рублей.

из них:

собственные доходы бюджета района (дорожный фонд района)- 64 430,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год- 20 440,5 тыс. рублей;

2023 год -21 578,5тыс. рублей;

2024 год- 22 411,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета (субсидии) – 97 387,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год- 79 129,1 тыс. рублей;

2023 год - 9 129,1,0 тыс. рублей;

2024 год- 9 129,1 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений (иные межбюджетные трансферты) – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год- 0,0 тыс. рублей;

2023 год -0,0 тыс. рублей;

2024 год- 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета района приведено в Приложении 2 к  Программе.

Уточнение показателей и затрат на программные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств производится ежегодно.

Раздел 5. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Приложение 1

к Программе

Сведения о показателях ( индикаторах) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы»

| №п/п | Задачи направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное |  | оценочное |  | плановое |  |  |
|  |  |  |  | базовый год 2020год | текущий год 2021год |  | очередной финансовый год2022год |  | первый год планового периода 2023 год | второй год планового периода 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | % | 83,5 | 83,2 |  | 82,7 |  | 82,3 | 81,8 |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 658,779 | 655,779 |  | 652,279 |  | 648,779 | 645,279 |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 788,127 | 788,127 |  | 788,127 |  | 788,127 | 788,127 |

Методика расчета значений целевых показателей ( индикаторов) Программы.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения:

Формула расчета: П / ОП х100%, где

П – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным              требованиям, км;

ОП – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      к Программе

ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

| Статус | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Целевой показатель из перечня показателей подпрограммы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы» | Основное мероприятие 1. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Бабаевского муниципального района | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе | 86839,7 | 26562,7 | 27395,7 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 11569,6 | 21371,2 | 22204,2 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 75191,5 | 5191,5 | 5191,5 |
|  |  |  |  | Софинансирование городского поселения города Бабаево | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приобретение запчастей, оборудования для специализированной автомобильной техники, находящейся в собственности муниципального образования и используемой при содержании, ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения. | Администрация Бабаевского муниципального района |  | всего, в том числе | 8535 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 8535 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Софинансирование городского поселения города Бабаево | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Софинансирование городского поселения города Бабаево | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3. Проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, проведение гос. экспертизы | Комитет по управлению имуществом администрации района | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Бабаевского муниципального района Администрация Бабаевского муниципального района |  | всего, в том числе | 2229,7 | 2229,7 | 2229,7 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | всего, в том числе | 2229,7 | 2229,7 | 2229,7 |
|  | Основное мероприятие 5. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. | Администрация Бабаевского муниципального района |  | всего, в том числе | 1915,2 | 1915,2 | 1915,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1819,4 | 1819,4 | 1819,4 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Софинансирование городского поселения города Бабаево | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение 3 к Программе |
| --- | --- |

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы»

на   2022  год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, заказчик | Срок начала реализации окончания реализации (наступления контрольного события) | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность по проектно-сметной документации | наименование показателя ,характеризующего результат | единица измерения | значение показателя, | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета муниципального образования | собственные доходы бюджета городского поселения города Бабаево | субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета | субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022– 2024 годы» | Администрация Бабаевского муниципального района, органы структурных подразделений администрации Бабаевского муниципального района, администрации поселений района ( по согласованию) | 01.01.2022--31.12.2022 |  | В результате проведения перечисленных мероприятий, уменьшится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | Км, м2,м.п. | 82,70 | 99569,6 | 20440,5 |  | 79129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Бабаевского муниципального района |  | 5,42 |  | км | 3,5 | 86839,7 | 11648,2 |  | 75191,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Реконструкция мостового перехода через реку Колпь в г. Бабаево Вологодской области | Администрация городского поселения г. Бабаево ( по согласованию) |  | 75 м.п. |  | м.п. | 75 | 73684,2 | 3684,2 |  | 70000,0 |  |  |  |
| 1.2.Устройство подъезда к зданию МБОУ "Тороповская основная общеобразовательная школа", Бабаевский район | Администрация сельского поселения Тороповское ( по согласованию) |  | 0,253км |  | км | 0,253 | 5464,7 | 273,2 |  | 5191,5 |  |  |  |
| 1.5 Резервный объект |  |  |  |  |  | 3,247 | 7690,8 | 7690,8 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приобретение запчастей, оборудования для специализированной автомобильной техники, находящейся в собственности муниципального образования и используемой при содержании, ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения. | Администрация Бабаевского муниципального района | 01.01.2022-31.12.2022 |  |  | км | 699,299 | 8535 | 8535 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, проведение гос. экспертизы | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  |  |  | 2229,7 | 111,5 |  | 2118,200 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  |  |  | 1915,2 | 95,8 |  | 1819,4 |  |  |  |
| Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Устройство проезжей части для обеспечения проездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан по ул. Южный объезд в г. Бабаево |  |  |  |  |  |  | 1915,2 | 95,8 |  | 1819,4 |  |  |  |
| Итого |  | х | х | х | х | х | 99 569,6 | 20440,5 |  | 79129,1 |  |  |  |

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы»

на   2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала реализации окончания реализации (наступления контрольного события | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измере-ния | значение показателя | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета муниципального образования | собственные доходы бюджета городского поселения города Бабаево | субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета | субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из федеральногобюдж ета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022 – 2024 годы» | Администрация Бабаевского муниципального района, структурные подразделения администрации Бабаевского муниципального района, администрации поселений района ( по согласованию) | 01.01.2023-31.12.2023 | В результате проведения перечисленных мероприятий, уменьшится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | проценты | Км, м2 | 82,3 | 30 707,6 | 21578,5 |  | 9129,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  | км | 2,85 | 26562,7 | 21371,2 |  | 5191,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.Ремонт улично-дорожной сети в д. Володино, Бабаевский район | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  | км | 0,42 | 5464,7 | 273,2 |  | 5191,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 Резервный объект |  |  |  |  |  | 2,43 | 21098,0 | 21098,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приобретение запчастей, оборудования для специализированной автомобильной техники, находящейся в собственности муниципального образования и используемой при содержании, ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения. | Администрация Бабаевского муниципального района | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  | км | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3. Проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, проведение гос. экспертизы | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  |  |  | 2229,7 | 95,8 |  | 1819,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. | Администрация Бабаевского муниципального района | 01.01.2023-31.12.2023 | 0,65 |  |  | 0,65 | 1915,2 | 95,8 |  | 1819,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. Устройство проезжей части для обеспечения подъезда к земельным участкам | Администрация Бабаевского муниципального района |  | 0,65 |  | км | 0,65 | 1915,2 | 95,8 |  | 1819,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | х | х | х | х | х | 30 707,6 | 21 578,5 | 0,0 | 9129,1 |  |  |  |

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024годы»

на   2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, заказчик | Срок начала реализации окончания реализации (наступления контрольного события) | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность по проектно-сметной документации | наименование показателя ,характеризующего результат | единица измерения | значение показателя, | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета муниципального образования | собственные доходы бюджета городского поселения города Бабаево | субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета | субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022 – 2024 годы» | Администрация Бабаевского муниципального района, структурные подразделения администрации Бабаевского муниципального района, администрации поселений района ( по согласованию) | 01.01.2024-31.12.2024 | В результате проведения перечисленных мероприятий, уменьшится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | проценты | Км, м2 | 81,8 | 31540,6 | 22411,5 |  | 9129,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  | км | 2,85 | 31540,6 | 22411,5 |  | 5191,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приобретение запчастей, оборудования для специализированной автомобильной техники, находящейся в собственности муниципального образования и используемой при содержании, ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения. | Администрация Бабаевского муниципального района | 01.01.2024-31.12.2024 |  |  | км | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3. Проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, проведение гос. экспертизы | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Бабаевского муниципального района |  |  |  |  |  | 2229,7 | 111,5 |  | 2118,200 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. | Администрация Бабаевского муниципального района | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,65 |  |  | 0,65 | 1915,2 | 95,8 |  | 1819,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. Устройство проезжей части для обеспечения подъезда к земельным участкам | Администрация Бабаевского муниципального района |  | 0,65 |  | км | 0,65 | 1915,2 | 95,8 |  | 1819,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | х | х | х | х | х | 31 540,6 | 22 411,5 | 0,00 | 9129,10 |  |  |  |