| АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 27.08.2024 | № | 389 |  |  |
| г. Бабаево |  |  |  |  |  |

О внесении изменения

в постановление администрации

Бабаевского муниципального района

от 26.02.2018 № 49

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, администрация Бабаевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 26.02.2018 г. № 49 «Об утверждении муниципальной программы Бабаевского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024 годы» следующее изменение:

- муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Бабаевского муниципального округа Ю.В. Парфенов |  |
| --- | --- |

Приложение к Постановлению администрации

Бабаевского муниципального округа от  27.08.2024 № 389

Муниципальная  программа

«Формирование современной городской среды на территории  Бабаевского муниципального района 2018-2024 годы»

- 2024

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024 г.

(далее – муниципальная программа)

Раздел 1.  Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024г.» |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Основание для разработки программы | - постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ» субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»; - постановление Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851 «О государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»; -постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г № 106 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной государственной среды» |
| Разработчик программы | Администрация Бабаевского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель программы (ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Администрация Бабаевского муниципального округа, структурные подразделения со статусом юридического лица администрации округа |
| Участники программы (подпрограммы) | Граждане, проживающие на территории Бабаевского муниципального округа |
| Цель(и) программы (подпрограммы) | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта в населенных пунктах на территории Бабаевского муниципального округа |
| Задача(и) программы (подпрограммы) | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий , территорий общего пользования и детских и спортивных площадок в г. Бабаево и с. Борисово-Судское; Реализация наиболее успешных проектов граждан по благоустройству, проживающих на территории Бабаевского муниципального округа; Создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях; Работы по содержанию общественных территорий, памятников, зон отдыха, и т.д. в населенных пунктах на территории Бабаевского муниципального округа: - покос травы; - окрашивание; - субботники; - нанесение дорожной разметки; - ремонтные работы. |
| Подпрограммы программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты программы (подпрограммы) | Нет |
| Сроки и (или) этапы реализации программы | 2018-2024 годы |
| Целевые показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования и детских и спортивных площадок в г. Бабаево и с. Борисово-Судское; Количество реализованных проектов граждан, проживающих на территории Бабаевского муниципального округа; Количество созданных комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях; Количество (объемы) выполненных работ по содержанию общественных территорий, памятников, зон отдыха, и т.д. в населенных пунктах на территории Бабаевского муниципального округа |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет субсидий из федерального бюджета, субсидий бюджета Вологодской области, собственных доходов в объеме 104 731 287,77 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2 283 609,00 рублей; 2019 год – 3 473 829,26 рублей; 2020 год – 3 598 312,80 рублей; 2021 год – 4 473 627,15 рублей; 2022 год – 4 196 019,19 рублей; 2023 год – 34 955 182,48 рублей; 2024 год – 51 750 707,89 рублей; из них: за счет средств федерального бюджета – 14 613 972,39 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 315 540,82 рублей; 2019 год – 2 360 459,72 рублей; 2020 год – 2 171 629,85 рублей; 2021 год – 1 984 553,13 рублей; 2022 год – 2 024 856,69 рублей; 2023 год – 1 995 544,41 рублей; 2024 год – 2 761 387,77 рублей; за счет средств областного бюджета – 47 204 714,78 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 760 459,18 рублей; 2019 год – 797 566,88 рублей; 2020 год – 1 099 239,03 рублей; 2021 год – 984 643,59 рублей; 2022 год – 1 012 915,92 рублей; 2023 год – 14 335 325,93 рублей; 2024 год – 28 214 564,25 рублей; за счет средств собственных доходов – 43 120 200,6 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 207 609,00 рублей; 2019 год – 315 802,66 рублей; 2020 год – 327 443,92 рублей; 2021 год – 1 504 430,43 рублей; 2022 год – 1 158 246,58 рублей. 2023 год – 18 624 312,14 рублей; 2024 год – 20 774 755,87 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды на территории Бабаевского муниципального округа |
| Контроль программы | Администрация Бабаевского муниципального округа |

#### Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

2.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий

С 2017 года на территории Вологодской области реализуется федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

С 2018 года в данном проекте  участвуют все поселения, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. На территории Бабаевского муниципального округа расположены два таких муниципальных образования: г. Бабаево и с. Борисово-Судское.

Основной проблемой является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий: отсутствие на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов.   Разбитые дворовые проезды, в связи с увеличением количества личного транспорта горожан, созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных, демонтажем скамеек изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха. Назрела необходимость благоустройства дворовых территорий с устройством парковочных карманов, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов округа, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории района вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

В настоящее время на территории г. Бабаево и с. Борисово-Судское не благоустроено  порядка 151 дворовых территорий и 3 общественных территории.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется, в том числе, уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей, дворовая территория должна иметь: дорогу с твердым покрытием, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ. В связи с этим возникла необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

Таким образом, назрела необходимость реализации рассчитанных на долгосрочный период программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий населенных пунктов округа.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий населенных пунктов округа были  разработаны порядки проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, а также порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

По итогам проведения муниципальными образованиями района инвентаризации были сформированы перечни дворовых  (Приложение №2 к муниципальной программе)  и общественных (Приложение № 3 к муниципальной программе) территорий, нуждающихся в благоустройстве.

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий муниципальных образований области в соответствии с современными требованиями.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских территорий общего пользования, детских и спортивных площадок, а также дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

2.2. Народный бюджет

В Вологодской области проект «Народный бюджет» реализуется с 2015 года. В его рамках вологжане получают возможность реализовать инициативы, направленные на развитие своих населенных пунктов. В городах, деревнях и поселках появляются новые спортивные площадки, места отдыха, ремонтируются колодцы и водопроводы, приводятся в порядок воинские захоронения и т.д.

Уникальность проекта «Народный бюджет», заключается том, что жители самостоятельно определяют, что для них важнее: построить детскую площадку, выкопать колодец, оборудовать спортзал, уложить новый тротуар и так далее. Кроме того, срок реализации каждого проекта 1 финансовый год, в котором предоставляется субсидия.

Поселения, входящие в состав администрации Бабаевского муниципального округа, ежегодно принимают активное участие в проекте «Народный бюджет». С каждым годом количество проектов увеличивается, в 2023 году на территории округа реализовано 85 проектов с общей стоимостью 22 890 310,26 руб.

2.3. Цифровизация городского хозяйства

Цифровизация городского хозяйства направлена на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах:

- ориентация на человека;

- технологичность городской инфраструктуры;

- повышение качества управления городскими ресурсами;

- комфортная и безопасная среда;

- акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

Основной инструмент реализации этих принципов - широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

Цель цифровизации городского хозяйства состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры и повышении уровня безопасности проживания граждан.

2.4. Прочее благоустройство

На территории Бабаевского муниципального округа ежегодно проводятся работы по благоустройству. Они способствуют поддержанию в надлежащем состоянии территорий общего пользования. В них входят следующие работы:

-   благоустройство и проведение капитального и косметического ремонта мемориальных сооружений и объектов и прилегающих к ним территорий, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории округа;

-   благоустройство и проведение косметического ремонта воинских захоронений и прилегающих к ним территорий, расположенных на территории округа;

- покос травы, ремонт, покраска, памятников, детских площадок, парков и других общественных территорий и элементов благоустройства в населенных пунктах на территории Бабаевского муниципального округа.

#### Раздел 3.  Цели, задачи,  перечень программных мероприятий, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы  реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и комфорта городской среды г. Бабаево и с. Борисово-Судское;

- повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово-Судское.

-  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское.

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий г. Бабаево и с. Борисово-Судское;

- благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево;

- вовлечение граждан в развитие поселений.

По каждой из сформулированных задач предусмотрена реализация конкретных мероприятий, на проведении которых планируются основные денежные средства и организационные усилия.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.02.2017г № 169, постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106 внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной городской среды и пункту 8 Правил: минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий финансируется из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовку дворовой территории к началу работ (уборка мусора);

- озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта;

- снятие старого оборудования, установка скамеек, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства.

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий выражается в отношении количества многоквартирных домов, жители которых приняли участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной программой.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте администрации округа, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

Дизайн-проект благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, включают в себя текстовую часть (описание), графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Разработка дизайн-проектов обеспечивается участниками программы и включает следующие этапы:

- осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- подготовка дизайн-проектов.

Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

Дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования включает в себя тестовое и визуальное описание проекта в том числе его концепцию и перечень элементов благоустройства (в том числе визуализированный), предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с локально сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. Дизайн-проекты предоставляются в администрацию Бабаевского муниципального округа.

При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

Администрация Бабаевского муниципального округа утверждает окончательный дизайн-проекты благоустройства объектов и перечня мероприятий, подлежащих реализации.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в муниципальную программу общественной территории администрации Бабаевского муниципального округа учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей.

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Бабаевского муниципального округа в соответствии с Соглашением о  предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы.

Реализация мероприятий  муниципальной программы приведет к достижению следующих результатов:

- благоустройство дворовых территорий г. Бабаево;

- благоустройство дворовых территорий  с. Борисово-Судское;

- благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево;

- обустройство детских и спортивных площадок г. Бабаево, с. Борисово-Судское;

- повышение уровня благоустройства поселений.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в Приложении № 5 к муниципальной программе. Сведения  о целевых показателях  муниципальной программы представлены в Приложении № 6 к муниципальной программе. Контроль над выполнением Программы осуществляет администрацией Бабаевского муниципального округа.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2024 годы.

Раздел 4.  Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной городской среды.

2.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106 внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной городской среды (далее-правила).

В соответствии с пунктом 10 Правил к обязательствам муниципальных образований-получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации относится:

- субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий при условии:
постановки земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, на кадастровый учет;

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности). К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий рекомендуется привлекать студенческие строительные отряды.

- проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

- учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- включения в соглашение, заключаемое субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального образования, о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- актуализации муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

- проведения голосования по отбору общественных территорий

В соответствии с пунктом 11 Правил муниципальная программа должна предусматривать в том числе:

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

-адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории.

2.2. Народный бюджет

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 483 внесены изменения в Правила предоставления и расходования субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» (далее-правила).

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее-Соглашение), заключаемого между Правительством области и муниципальным образованием области, при выполнении следующих условий:

- наличие обязательства предусмотреть в решении о бюджете софинансирование за счет средств местного бюджета;

- наличие обязательства муниципального образования области по целевому использованию субсидий;

- наличие обязательства по достижению значений целевых показателей результативности использования субсидий.

В соответствии с пунктом 6 подпунктом 6.1. Правил распределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется в соответствии с перечнем проектов-победителей конкурсного отбора.

- Раздел 5.  Информация о  финансовом  обеспечение  реализации муниципальной  программы

Финансирование  муниципальной программы предусмотрено за счет средств  из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета  округа в объеме 104 731 287,77 рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 14 613 972,39 рубля;

за счет средств областного бюджета – 47 204 714,78 рублей;

за счет средств собственных доходов -  43 120 200,6  рублей.

Объем финансового обеспечения реализации  муниципальной программы за приведен в приложении № 7  к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 6. Информация об участии в реализации муниципальной программы организации, в том числе организации с государственным и муниципальным участием, общественных, национальных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Реализация муниципальном программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной программы с организациями, определяемыми нам конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Бабаевского муниципального округа.

Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности Бабаевского муниципального округа несет ответственность за конечные результаты реализации муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделяемых средств, в установленном порядке осуществляет подготовку и представление аналитической информации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Список дворовых территорий, участвующих в программе

| № п/п | Адресный ориентир |
| --- | --- |
| 1 | г. Бабаево, пер. Линейный, д.1 |
| 2 | г. Бабаево, пер. Линейный, д.2 |
| 3 | г. Бабаево, пер. Линейный, д.3 |
| 4 | г. Бабаево, пер. Рабочий, д.23 |
| 5 | г. Бабаево, пер. Старореченский, д.28А |
| 6 | г. Бабаево, пл. Революции, д.7 |
| 7 | г. Бабаево, ул. Боровая, д.10Б |
| 8 | г. Бабаево, ул. Боровая, д.2 |
| 9 | г. Бабаево, ул. Боровая, д.9Б |
| 10 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.1 |
| 11 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.1А |
| 12 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.11 |
| 13 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12 |
| 15 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12А |
| 16 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12Б |
| 17 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12В |
| 18 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12Г |
| 19 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.13 |
| 20 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.16 |
| 21 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.18 |
| 22 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.2 |
| 23 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.2А |
| 24 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.20 |
| 25 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.24 |
| 26 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.26 |
| 27 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.3 |
| 28 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.3А |
| 29 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.3Б |
| 30 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.30 |
| 31 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.34 |
| 32 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.34А |
| 33 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.38 |
| 34 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.4 |
| 35 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.5 |
| 36 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.6 |
| 37 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.6А |
| 38 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.7 |
| 39 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.8 |
| 40 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.11 |
| 41 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.14 |
| 42 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.16 |
| 43 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.17 |
| 44 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.2А |
| 45 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.4 |
| 46 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.6 |
| 47 | г. Бабаево, ул. Зеленая, д.9А |
| 48 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.15 |
| 49 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.15А |
| 50 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.37 |
| 51 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.56 |
| 52 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.58 |
| 53 | г. Бабаево, ул. Кирова, д.105 |
| 54 | г. Бабаево, ул. К.Маркса, д.34 |
| 55 | г. Бабаево, ул. К.Маркса, д.40А |
| 56 | г. Бабаево, ул. К.Маркса, д.61 |
| 57 | г. Бабаево, ул. Ленина, д.39 |
| 58 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.1 |
| 59 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.10 |
| 60 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.12 |
| 61 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.14 |
| 62 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.16 |
| 63 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.18 |
| 64 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.18А |
| 65 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.2 |
| 66 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.4 |
| 67 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.6 |
| 68 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.8 |
| 69 | г. Бабаево, ул. Некрасова, д.5А |
| 70 | г. Бабаево, ул. Нефтебаза, д.2 |
| 71 | г. Бабаево, ул. Песочная, д.40 |
| 72 | г. Бабаево, ул. Победы, д.6 |
| 73 | г. Бабаево, ул. Пушкина, д.62 |
| 74 | г. Бабаево, ул. Пушкина, д.62А |
| 75 | г. Бабаево, ул. Пушкина, д.64А |
| 76 | г. Бабаево, ул. Садовая, д.3А |
| 77 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.39Б |
| 78 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.41 |
| 79 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.5А |
| 80 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.56А |
| 81 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.58 |
| 82 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.58А |
| 83 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.70 |
| 84 | г. Бабаево, ул. Светлановская, д.17 |
| 85 | г. Бабаево, ул. Свободы, д.5 |
| 86 | г. Бабаево, ул. Свободы, д.7 |
| 87 | г. Бабаево, ул. Северная, д.35 |
| 88 | г. Бабаево, ул. Северная, д.37 |
| 89 | г. Бабаево, ул. Советская, д.11 |
| 90 | г. Бабаево, ул. Советская, д.11А |
| 91 | г. Бабаево, ул. Советская, д.13 |
| 92 | г. Бабаево, ул. Советская, д.14 |
| 93 | г. Бабаево, ул. Советская, д.15 |
| 94 | г. Бабаево, ул. Советская, д.17 |
| 95 | г. Бабаево, ул. Советская, д.19 |
| 96 | г. Бабаево, ул. Советская, д.20 |
| 97 | г. Бабаево, ул. Советская, д.21А |
| 98 | г. Бабаево, ул. Советская, д.5 |
| 99 | г. Бабаево, ул. Советская, д.7 |
| 100 | г. Бабаево, ул. Советская, д.9 |
| 101 | г. Бабаево, ул. Спортивная, д.1 |
| 102 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.1А |
| 103 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.10 |
| 104 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.10А |
| 105 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.12 |
| 106 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.20 |
| 107 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.3 |
| 108 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.36 |
| 109 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.38 |
| 110 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.4 |
| 111 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.4А |
| 112 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.40 |
| 113 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.42 |
| 114 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.44 |
| 115 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.5 |
| 116 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.6 |
| 117 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.7 |
| 118 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.8А |
| 119 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.9 |
| 120 | г. Бабаево, ул. Юбилейная, д.23 |
| 121 | г. Бабаево, ул. Юбилейная, д.25 |
| 122 | г. Бабаево, ул. Юбилейная, д.27 |
| 123 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.108А |
| 124 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.44 |
| 125 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.51 |
| 126 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.70Б |
| 127 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.76В |
| 128 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.76Г |
| 129 | г. Бабаево, ул. 25 Октября, д.2 |
| 130 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.10 |
| 131 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.12 |
| 132 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.14 |
| 133 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.16 |
| 134 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.18 |
| 135 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.24 |
| 136 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.26 |
| 137 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.8 |
| 138 | с. Борисово-Судское, ул. Кирова, д.2 |
| 139 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.49 |
| 140 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.50 |
| 141 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.52 |
| 142 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.54 |
| 143 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.56 |
| 144 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.58 |
| 145 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.60 |
| 146 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.62 |
| 147 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.64 |
| 148 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.68 |
| 149 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.70 |
| 150 | с. Борисово-Судское, ул. Садовая, д.50 |
| 151 | г. Бабаево ул. Прохорова, д.10А" |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых проведены работы по  благоустройству в 2018 – 2024 годах

| 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.20 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 2. | с. Борисово-Судское, ул. Кирова, д. 2 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 2019 год. |  |  |
| 3. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д..38 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 4. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д..18 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 5. | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.10 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 2020 год. |  |  |
|  | 6. 6. г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 12 и д. 12в 2021 год. | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |

7. г. Бабаево, ул. Гайдара, д.26

8. г. Бабаево, ул. 25 Октября, д. 2

- ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

2022 год.

10. г. Бабаево, ул. Гайдара, д.2а                                - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

11. г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 3а                              - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

12. г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 3б                             - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

2023 год

13. г. Бабаево, ул. Советская, д.19                           - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

14. г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.6              - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

15. г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 39б                      - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

2024 год

16. г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12б                           - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

17. г. Бабаево, ул. Гайдара, д.6а                            - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

18. г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12а                            - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

19. г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12г                            - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

20. г. Бабаево, ул. Гайдара, д.13                            - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

21. г. Бабаево, ул. Гайдара, д.11                            - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

22. г. Бабаево, ул. Советская, д. 11                        - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Список территорий общего пользования, участвующих в программе

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Привокзальный парк | Ремонт асфальтированных дорожек, дорожного бордюра. реконструкция системы освещения, монтаж ограждений по периметру парка, озеленение |
| 2 | Городской парк | Ремонт фонтана, строительство эстрады, устройство бордюрного камня, реконструкция системы освещения, ремонт тротуаров, монтаж ограждений по периметру парка, озеленение |
| 3 | Парк у памятника первым комсомольцам по ул. Советской г. Бабаево | Ремонт асфальтированных дорожек, устройство бордюрного камня, устройство вазонов, замена урн, озеленение |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень детских и спортивных площадок, в которых проведены работы по  благоустройству в 2018 – 2024 годах

2024 год

1. г. Бабаево, ул. Боровая, д.2 (детская площадка);

2. г. Бабаево, Городской парк культуры и отдыха (детская площадка);

3. г. Бабаево, ул. Комсомола, д.46 (детская площадка);

4. г. Бабаево, ул. Садовая (около МБОУ «Пролетарская оош») (детская площадка);

5. г. Бабаево, ул. Железнодорожная д.6 (детская площадка);

6. Бабаевский округ, с. Борисово-Судское, пл. Советов (детская площадка).

Приложение № 5

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Исполнитель, участник муниципальной программы | Срок |  | Наименование целевого показателя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий в г. Бабаево и с. Борисово-Судское | администрация Бабаевского муниципального округа собственники жилых помещений в многоквартирных домах | 2018 год | 2024 год | Количество благоустроенных дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово-Судское |
| 1.2 | Благоустройство территорий общего пользования в г. Бабаево и с. Борисово-Судское | администрация Бабаевского муниципального округа | 2018 год | 2024 год | Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское |
| 1.3. | Обустройство детских и спортивных площадок в г. Бабаево и с. Борисово-Судское | администрация Бабаевского муниципального округа | 2024 год | 2024 год | Количество обустроенных детских и спортивных площадок в г. Бабаево и с. Борисово-Судское |
| 2 | Народный бюджет |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация наиболее успешных проектов граждан по благоустройству, проживающих на территории Бабаевского муниципального округа | администрация Бабаевского муниципального округа граждане, постоянно проживающие в поселении, на территории которого планируется реализация проекта | 2023 год | 2024 год | Количество реализованных проектов граждан по благоустройству, проживающих на территории Бабаевского муниципального округа |
| 3 | Цифровизация городского хозяйства |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях | администрация Бабаевского муниципального округа | 2024 год |  | Количество созданных комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях |
| 4 | Прочее благоустройство |  |  |  |  |
| 4.1 | Работы по содержанию общественных территорий, памятников, зон отдыха, и т.д. в населенных пунктах на территории Бабаевского муниципального округа | администрация Бабаевского муниципального округа | 2023 год | 2024 год | Количество выполненных работ по поддержанию в надлежащем состоянии общественных территорий, памятников на территории Бабаевского муниципального округа |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

- Перечень целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Количество дворовых территорий в г. Бабаево и с. Борисово-Судское, требующих благоустройства | Единиц | 151 | 149 | 146 | 144 | 141 | 136 | 133 | 131 |
|  |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество обустроенных детских и спортивных площадок г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях. | Количество созданных комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Работы по содержанию общественных территорий, памятников, зон отдыха, и т.д. в населенных пунктах на территории Бабаевского муниципального округа | Количество выполненных работ по поддержанию в надлежащем состоянии общественных территорий, памятников на территории Бабаевского муниципального округа | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |

*  значения целевых показателей в 2018-2024 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  г. Бабаево и с. Борисово-Судское  и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 – 2024 годах

- Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Единиц | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Единиц | муниципальный контракт, администрация Бабаевского муниципального округа | ежеквартально | не требуется |
| Количество обустроенных детских и спортивных площадок г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Единиц | муниципальный контракт, администрация Бабаевского муниципального округа | ежеквартально | не требуется |
| Количество созданных комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях | Единиц | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Количество выполненных работ по содержанию общественных территорий, памятников, зон отдыха, и т.д. в населенных пунктах на территории Бабаевского муниципального округа | Единиц | муниципальный контракт, администрация Бабаевского муниципального округа | ежеквартально | не требуется |

Приложение № 7

к муниципальной программе

| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнитель, участник Программы | Источник финансирования* | Финансовые затраты, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Администрация Бабаевского муниципального округа Собственники жилых помещений в многоквартирных домах | Всего | 2 283 609,00 | 3 473 829,26 | 3 598 312,80 |  | 4 473 627,15 |  | 4 196 019,19 |  | 7 308 455,36 |  | 19 339 108,31 |
|  |  |  | ФБ | 1 315 540,82 | 2 360 459,72 | 2 171 629,85 |  | 1 984 553,13 |  | 2 024 856,69 |  | 1 995 544,41 |  | 2 761 387,77 |
|  |  |  | ОБ | 760 459,18 | 797 566,88 | 1 099 239,03 |  | 984 643,59 |  | 1 012 915,92 |  | 4 575 976,95 |  | 14 639 713,53 |
|  |  |  | МБ | 207 609,00 | 315 802,66 | 327 443,92 |  | 1 504 430,43 |  | 1 158 246,58 |  | 736 994 |  | 1 938 007,01 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Администрация Бабаевского муниципального округа Собственники жилых помещений в многоквартирных домах | Всего | 2 283 609,00 | 3 022 231,46 | 3 598 312,80 |  | 4 473 627,15 |  | 4 196 019,19 |  | 3 343 527,28 |  | 11 835 225,56 |
|  |  |  | ФБ | 1 315 540,82 | 2 053 599,96 | 2 171 629,85 |  | 1 984 553,13 |  | 2 024 856,69 |  | 1 995 544,41 |  | 2 761 387,77 |
|  |  |  | ОБ | 760 459,18 | 693 883,19 | 1 099 239,03 |  | 984 643,59 |  | 1 012 915,92 |  | 1 012 916,15 |  | 7 886 713,53 |
|  |  |  | МБ | 207 609,00 | 274 748,31 | 327 443,92 |  | 1 504 430,43 |  | 1 158 246,58 |  | 335 066,72 |  | 1 187 124,26 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2 | Благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Администрация Бабаевского муниципального округа Собственники жилых помещений в многоквартирных домах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3 | Обустройство детских и спортивных площадок г. Бабаево и с. Борисово-Судское | Администрация Бабаевского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 503 882,75 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6753000,00 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 750 882,75 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | Народный бюджет | Администрация Бабаевского муниципального округа Граждане, проживающие на территории Бабаевского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13 941 927,1 |  | 19 392 643,88 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 9 759 348,98 |  | 13 574 850,72 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 182 578,14 |  | 5 817 793,16 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Цифровизация городского хозяйства | Администрация Бабаевского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Прочее благоустройство | Администрация Бабаевского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 14 441 734,00 |  | 13 018 955,7 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 14 441 734,00 |  | 13 018 955,7 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Всего | 2 283 609,00 | 3 473 829,26 | 3 598 312,80 |  | 4 473 627,15 |  | 4 196 019,19 |  | 34 955 182,48 |  | 51 750 707,89 |
|  |  |  | ФБ | 1 315 540,82 | 2 360 459,72 | 2 171 629,85 |  | 1 984 553,13 |  | 2 024 856,69 |  | 1 995 544,41 |  | 2 761 387,77 |
|  |  |  | ОБ | 760 459,18 | 797 566,88 | 1 099 239,03 |  | 984 643,59 |  | 1 012 915,92 |  | 14 335 325,93 |  | 28 214 564,25 |
|  |  |  | МБ | 207 609,00 | 315 802,66 | 327 443,92 |  | 1 504 430,43 |  | 1 158 246,58 |  | 18 624 312,14 |  | 20 774 755,87 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| * ФБ - поступления из федерального бюджета; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ - поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ – поступления из бюджетов поселений Бабаевского муниципального района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ - внебюджетные источники финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году

| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 и 2 кварталы | 3 и 4 кварталы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово-Судское |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий в г. Бабаево и с. Борисово-Судское | 0 | 7 |
| 1.2. | Благоустройство территорий общего пользования в г. Бабаево и с. Борисово-Судское | 0 | 0 |
| 1.3. | Обустройство детских и спортивных площадок г. Бабаево и с. Борисово-Судское | 0 | 6 |
| 2 | Народный бюджет |  |  |
| 2.1 | Реализация наиболее успешных проектов граждан, проживающих на территории Бабаевского муниципального округа | 0 | 49 |
| 3 | Цифровизация городского хозяйства |  |  |
| 3.1 | Создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях | 0 | 0 |
| 4 | Прочее благоустройство |  |  |
| 4.1 | Работы по содержанию общественных территорий, памятников, зон отдыха, и т.д. в населенных пунктах на территории Бабаевского муниципального округа | 0 | 5 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  |
| 1.1. | Асфальтобетонная смесь (проезд) Тип: Б Марка: II Размер: мелкозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.2. | Асфальтобетонная смесь Тип: Б Марка: II Размер: крупнозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.3. | Асфальтобетонн А16ВН Требование к качеству: ГОСТ Р58406.2-2020 |  |
| 1.4. | Готовая песчано-щебеночная смесь Марка: 600 Размер зерен: 40-20 мм Сорт: 4 Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.5. | Камни бортовые Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*30*15 Тип: БР соответствие Класс бетона: В30 Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 |  |
| 1.6. | Камни бортовые Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*20*8 Тип: БР соответствие Класс бетона: В22,5 Требования к качеству ГОСТ: 6665-91 |  |
| 1.7. | Песок Вид: природный Группа: средний Назначение: для строительных работ Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 |  |
| 1.8. | Битум Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 |  |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 2.1. |  | Светильник уличный консольный Galad светодиодный Характеристики: Мощность, Вт: 80 Вт Световой поток, Лм: 8000 Цветовая температура, К: 4700-5300 Степень защиты, IP: 65 Тип монтажа: установка на консоль 48-50 мм Материал корпуса: алюминий Материал плафона: пластик прозрачный (светопроницаемый) Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов) Класс защиты: I |
| 2.2. |  | Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком движения Характеристики: Вес: 1 кг Мощность, Вт: 12 Световой поток, Лм: 960 Цветовая температура, К: 6500 Степень защиты, IP: 65 Размеры, мм: 300х300х100 Тип рассеивателя: матовый Тип монтажа: накладной Особенности: датчик движения |
| 2.3. |  | Светодиодный светильник «ВАРТОН» антивандальный с микроволновым датчиком Характеристики: Мощность, Вт: 10 Световой поток, Лм: 1000 Цветовая температура, К: 4000 Степень защиты, IP: 65 Размеры, мм: 185*70 Тип рассеивателя: матовый Тип монтажа: накладной Особенности: микроволновый датчик |
| 3. | Установка скамеек |  |
| 3.1. |  | Скамья садово-парковая Характеристики: Габаритные размеры, не менее: 1200х370 мм. Н=530 мм. Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация:Скамья садово-парковая должна быть выполнена на металлическом каркасе из трубы сечением не менее 26 мм. Сидение должно состоять из деревянных досок толщиной не менее 110х40 мм в количестве не менее 3 шт. |
|  |  | Скамейка «Дунай» № 12 Характеристики: Материал: хвойный брус сорт А сечением 60*40 мм, стальная труба 40*2,0 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение. Длина: 1,5 - 2,0 м. Вес: 42 кг (2 м). Ширина: 59 см, Габаритная высота: 80 см, Высота сиденья: 46 см. |
| 4. | Установка урн |  |
| 4.1. |  | Урна уличная Характеристики: Материал: металл Окраска: эмаль Объем: 50 л |
| 4.2. |  | Урна уличная Характеристики: Материал: металл Окраска: эмаль Объем: 25 л |