| АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 04.07.2023 | № | 471 |  |  |  |
| г.Бабаево |  |  |  |  |  |  |
| О подготовке жилищно-коммунального и энергетического комплекса района и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов |  |  |  |  |  |  |

В целях своевременной  и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального и энергетического комплекса и объектов социальной сферы   Бабаевского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года, администрация Бабаевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав комиссии по подготовке организаций, объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года  (приложение 1).

1.2. Перечень  организаций,  обеспечивающих  теплоснабжение  населения,  социальной  сферы  и  других  объектов  жизнеобеспечения  в  осенне-зимний  период  2023-2024 года  (приложение  2).

1.3. Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в  осенне-зимний период  2023-2024 года, подлежащих включению в планы подготовки организаций не зависимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного  фонда и объектов социальной сферы (приложение 3).

2. Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:

2.1. В срок до 17 июля 2023 года провести анализ и подвести итоги прохождения отопительного периода 2022-2023 года, по результатам которых разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2023-2024  года.

2.2. В срок до 17 июля 2023 года создать комиссии по проведению  комиссионного  обследования о состоянии жилищного фонда, его инженерного оборудования, объектов электроэнергии и теплоснабжения, сетей водоснабжения, водоотведения и противопожарного назначения, с составлением актов и разработкой мероприятий, для обеспечения постоянного контроля хода подготовки и прохождения отопительного периода.

2.3. Осуществить контроль за:

- расчетами потребителей с поставщиками энергоресурсов (тепло-, электроэнергия, природный газ);

- подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- своевременным и качественным проведением ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства с завершением их не позднее  1 сентября 2023 года;

- созданием нормативных запасов топлива теплоснабжающими организациями;

- созданием в организациях жилищно-коммунального хозяйства аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

2.4. Организовать проведение проверки готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и организаций, обеспечивающих электро-, водо- и теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года с подписанием паспортов готовности указанных объектов в срок до 15 сентября 2023 года.

2.5. В срок до 15 сентября 2023 года обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года. Обеспечить своевременный пуск котельных, организаций, участвующих в теплоснабжении населения и объектов социальной сферы, в соответствии с перечнем  организаций,  обеспечивающих  теплоснабжение  населения,  социальной  сферы  и  других  объектов  жизнеобеспечения  в  осенне-зимний  период  2023-2024 года  (приложение  2 к настоящему постановлению).

2.6. С 1 июля по 1 ноября 2023 года на 1 число каждого месяца  предоставлять в комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, объектов противопожарного назначения (отопительные печи, водопроводные башни, артезианские скважины, пожарные гидранты и водоемы) к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года, в соответствии с формой, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», с учетом организаций, участвующих в теплоснабжении населения и объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2023-2024 года (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.6.1.  Начиная с 1 июля 2023 года ежемесячно предоставлять:

- отчет по форме №1-ЖКХ (зима) сведения о ходе подготовки объектов  к  работе  в  осенне-зимний период 2023-2024 года;

- информацию о наличии паспортов готовности по жилищному фонду, актов и паспортов готовности по муниципальным организациям жилищного и водопроводно-канализационного хозяйства.

2.6.2. В период с 1 августа по 15 ноября 2023 года два раза в месяц к 14 и 30 числу предоставлять информацию о наличии актов проверки готовности и паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организации к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года, в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.7. На случай аварийных и чрезвычайных ситуаций:

2.7.1. Организовать заключение предварительных договоров с организациями, исходя из их специализации и технической оснащённости, для привлечения к ведению аварийно-восстановительных работ.

2.7.2. Информировать Комитет по мобилизационной подготовке, гражданской защите и социальной безопасности администрации Бабаевского муниципального округа о произошедших авариях, а также об объёмах необходимых материально-технических ресурсов и оборудования для производства восстановительных работ.

2.7.3. Организовать в период низких отрицательных температур (-250С и ниже) круглосуточное дежурство ответственных инженерно-технических работников теплоснабжающих организаций и аварийных служб муниципальных образований округа.

3. Рекомендовать руководителям  энергоснабжающих  организаций  обеспечить  в  соответствии  с  договорными  условиями  своевременное  внесение  в  полном  объёме  оплаты  за  потреблённые  энергоресурсы  и  коммунальные  услуги,  а  руководителям организаций  социальной  сферы – в  соответствии  с  утверждёнными  лимитами  энергоресурсов  и  коммунальных  услуг.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Бабаевского муниципального округа по народно-хозяйственному комплексу В.Г. Пальникова

Исполняющий обязанности главы

Бабаевского муниципального округа                                                 	П.Б. Морозов

Утвержден

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от 04.07.2023 № 471

(приложение 1)

СОСТАВ

комиссии по подготовке организаций, объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, социальной сферы на территории Бабаевского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года

| Пальников В.Г. | - | Заместитель главы Бабаевского муниципального округа по народно-хозяйственному комплексу, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Марков Д.С. | - | председатель комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа, заместитель председателя комиссии; |
| Ипполитов Д.С. | - | заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности, администрации Бабаевского муниципального округа секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Барахоев О.А. | - | заместитель главы Бабаевского муниципального округа, начальник управления городского хозяйства |
| Морозова Е.В. | - | заместитель главы Бабаевского муниципального округа, начальник финансового управления администрации округа; |
| Кононова Е.Г. | - | исполняющий обязанности председателя комитета по мобилизационной подготовке, гражданской защите и социальной безопасности администрации Бабаевского муниципального округа |
| Быстрова Е.В. |  | начальник управления образования администрации Бабаевского муниципального округа; |
| Никандрова И.В. | - | начальник управления культуры и туризма администрации Бабаевского муниципального округа |
| Полиевктова В.О. | - | председатель комитета физической культуры, спорта и молодежи администрации Бабаевского муниципального округа |
| Члены комиссии по согласованию: - представитель филиала по Бабаевского муниципального округа казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат»; |  |  |
|  | - | начальники территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа; |
|  | - | руководители ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий Бабаевского муниципального округа; |
|  | - | руководители муниципальных бюджетных учреждений Бабаевского муниципального округа |

Утвержден

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от 04.07.2023  № 471

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения, социальной

сферы и других объектов жизнеобеспечения на территории Бабаевского муниципального округа в осенне-зимний период 2023-2024 года

| №№ п/п | Наименование организации | Кол-во котельных, шт. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные теплоснабжающие организации |  |  |
| 1. | МБОУ «Тимошинская ООШ» | 1 |
| 2. | МБОУ «Тороповская СОШ» | 1 |
| 3. | МП «Пяжозерское ЖКХ» | 1 |
| 4. | МП «Борисовский коммунальщик» | 6 |
| Другие теплоснабжающие организации |  |  |
| 5 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | 6 |
| 6 | МУ санаторий «Каменная гора» | 1 |
| 7 | ООО «ЖКХ Тимошинское» | 1 |
| 8 | ООО «ЖКХ Пожарское» | 1 |
| 9 | ООО «ЖКХ Санинское» | 1 |
| 10 | Управление городского хозяйства | 1 |
|  | ВСЕГО: | 20 |

Утвержден

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от 04.07.2023  №  471

(приложение 3)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения на территории Бабаевского муниципального округа к работе в  осенне-зимний период  2023-2024  года, подлежащих включению в планы подготовки организаций не зависимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатации жилищного  фонда и объектов социальной сферы

| № п\п | Содержание мероприятия |
| --- | --- |
| Котельные, насосные |  |
| 1. | Ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок |
| 3. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей. |
| 4. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, сигнализации |
| 5. | Техническое обслуживание газового оборудования котельных |
| 6. | Текущий ремонт газового оборудования котельных |
| Тепловые сети |  |
| 7. | Гидравлическая опрессовка трубопроводов |
| 8. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки |
| 9. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки |
| 10. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев |
| 11. | Ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции |
| 12. | Режимная наладка систем теплоснабжения |
| Электрические сети |  |
| 13. | Ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередач |
| 14. | Испытание электроустановок и электрических сетей |
| 15. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и др.) |
| Водозаборные сооружения и сети |  |
| 16. | Осмотры зданий, сооружений и сетей |
| 17. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания |
| 18. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) |
| 19. | Ремонт сети: Профилактические мероприятия (промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды, другие мероприятия); Ремонтные работы (замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков, другие мероприятия) |
| Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы) |  |
| 20. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей, являющихся общим имуществом в многоквартирных домах |
| 21. | Промывка систем отопления |
| 22. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, элеваторов |
| 23. | Ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки |
| 24. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования |
| 25. | Ремонт внутридомового газового оборудования |
| 26. | Ремонт фасадных газопроводов |
| 27. | Проверка состояния вентиляционных и дымовых систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов. |
| Сооружения и сети газоснабжения (природный газ) |  |
| 28. | Техническое обслуживание: осмотр арматуры, опор и крепления газопроводов, осмотр состояния изоляции газопроводов и их окраски, выявление утечек газа |
| 29. | Ревизия технического состояния газопроводов |
| 30. | Техническое обслуживание газораспределительных пунктов и газораспределительных установок |
| 31. | Ремонт газопроводов |
| 32. | Ремонт газораспределительных пунктов, газораспределительных шкафных пунктов, газораспределительных установок |