|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Бабаевского муниципального района от 09.03.2021 № 63 |
| --- | --- |

ПЛАН

превентивных мероприятий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда во время прохождения весеннего паводка 2021 года на территории Бабаевского муниципального района.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать на подверженных затоплению паводковыми водами территориях (поселениях) комиссии по подготовке и проведению весеннего паводка | до 25 марта | Администрации поселений района* |  |
| 2. | Разработать и утвердить планы основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка | до 25 марта | Администрации поселений* |  |
| 3. | Провести ревизию и подготовить к работе в весенний паводок системы ливневой канализации | с 16 марта по 30 апреля | Администрация городского поселения г.Бабаево* |  |
| 4. | Предусмотреть и (или) обновить аварийный запас материально-технических средств, необходимых при ликвидации аварийных ситуаций в период прохождения весеннего паводка | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений* |  |
| 5. | Заслушать (совместно) Глав поселений, руководителей организаций коммунального комплекса, прогнозируемых к подтоплению населенных пунктов о готовности к весеннему паводку | до 15 апреля | Председатель /заместитель председателя КЧС и ПБ Бабаевского муниципального района |  |
| 6. | Провести ревизию и подготовить к работе в период прохождения паводка водоотливную спецтехнику | до 30 марта | Руководители предприятий ЖКХ и ВКХ района |  |
| 7. | Выполнение плана мероприятий по обеспечению качественной питьевой водой с целью снижения заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения в паводковый период 2021 года | до 30 марта | Руководители предприятий ЖКХ и ВКХ района |  |
| 8. | Увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды водоисточников по микробиологическим показателям в рамках производственного контроля в случае ухудшения ее качества | до 30 апреля | Руководители предприятий ЖКХ и ВКХ района |  |
| 9. | Организовать подвоз воды спец автотранспортом на объекты социально бытового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно-профилактические организации в случаях несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормативам. | с 16 марта по 30 апреля | Руководители предприятий ЖКХ и ВКХ района |  |
| 10. | Подготовить очистные сооружения (водопровода и канализации) к работе в период прохождения паводка, создать необходимый запас реагентов для эффективности очистки и обеззараживания воды | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений*, руководители предприятий ЖКХ и ВКХ района |  |
| 11 | Сформировать необходимый запас строительных материалов для ликвидации повреждений жилищного фонда и коммунальных объектов | до 30 марта | Администрации поселений*, руководители предприятий ЖКХ |  |
| 12. | Усилить контроль за выполнением водоохранных мероприятий в санитарных зонах водоисточников, провести ревизию состояния герметизации артезианских скважин, разводящих сетей и водопроводных колонок | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений*, руководители предприятий ЖКХ района |  |
| 13. | Разработать и организовать комплекс мероприятий по обеспечению населения доброкачественной водой и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения в паводковый период | до 30 марта | Администрации поселений* |  |
| 14. | Обеспечить подготовку объектов жилищного фонда и коммунального назначения к прохождению весеннего паводка: эвакуация оборудования, механизмов, материалов и другого имущества из затопляемых зон; осмотр кабельных каналов на подстанциях; на участки, которые могут быть отрезанными от баз, завести материально-технические ресурсы для нормального функционирования и т.д. | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений*, руководители предприятий коммунального комплекса района |  |
| 15. | Организовать бригады для аварийно-восстановительных и специальных работ | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений*, руководители предприятий коммунального комплекса района |  |
| 16. | Обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода с проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети с последующим лабораторным контролем | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений*, руководители предприятий ЖКХ и ВКХ района |  |
| 17. | Провести очистку территорий от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей-накопителей стоков не канализованных жилых и общественных зданий, ликвидировать стихийные свалки | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений*, руководители предприятий коммунального комплекса района |  |
| 18. | Информировать население района через средства массовой информации о качестве подаваемой воды | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений*, руководители предприятий ВКХ района |  |
| 19. | Обеспечить необходимый запас топлива (дров) и сжиженного газа на объектах жилищно-коммунального хозяйства и для населения города и района | с 16 марта по 30 апреля | Администрации поселений*, руководители предприятий коммунального комплекса района |  |
| 20. | Обеспечить подготовку пунктов временного размещения в случае возникновения необходимости эвакуации людей с учетом рекомендаций по профилактике COVID -19 | до 22 марта | Администрации поселений* |  |

* - по согласованию