| АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 26.11.2024 | № | 571 |  |  |
| г. Бабаево |  |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной Программы

«Энергосбережение на территории

Бабаевского муниципального округа

на 2025-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Бабаевского муниципального округа, руководствуясь постановлением администрации Бабаевского муниципального округа Вологодской области от 24.06.2024 года № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабаевского муниципального округа», Уставом Бабаевского муниципального округа, в целях  снижения антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Бабаевского муниципального округа, администрация Бабаевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального округа на 2025-2030 годы»

- 2.  Постановление вступает в силу с 01.01.2025г.

3. Постановление администрации Бабаевского муниципального округа  от 14.02.2022  № 32  «Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2025 годы» признать утратившим силу.

- 4. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети   «Интернет».

| Глава Бабаевского муниципального округа Ю.В. Парфенов |  |
| --- | --- |

| (приложение) |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

От 26.11.2024        № 571

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ

БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2025-2030 ГОДЫ»

2024

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального округа на 2025-2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бабаевского муниципального округа в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности. |
| Исполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | -снижение доли коммунальных сетей, не отвечающих нормативным требованиям или утративших энергосберегающие свойства, от общей протяженности сетей; -увеличение количества используемого современного энергоэффективного оборудования на территории района; -увеличение количества разработанной документации для проведения энергоэффективных мероприятий. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | -доля протяженности сетей теплоснабжения, утративших энергосберегающие свойства; -доля сетей водоснабжения, требующих замены; -доля сетей водоотведения, требующих замены; -общее количество обновленного энергосберегающего оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности; -общее количество замененных осветительных приборов уличного освещения, на энергоэффективные; -доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период, в рамках. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета округа | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа 6222,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 3111,4 тыс. рублей; 2026 год – 3111,4 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии на 7% ежегодно; -обновление устаревшего оборудования на современное энергосберегающее оборудование до 30 шт. к 2030 году -уменьшения потерь тепловой энергии, электрической энергии, воды при транспортировке на 9% ежегодно. |

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом государственной политики по снижению энергоемкости экономики страны и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Реализация мероприятий по снижению энергоемкости всех отраслей является одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета района, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории округа.

Принятый Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально- экономического развития в энергетической сфере и использования энергоресурсов.

Для топливно-энергетического комплекса Бабаевского муниципального района в настоящее время характерны следующие проблемы:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением ресурса его службы;

- значительная протяженность сетей, значительные размеры территории района и разбросанность поселений (населенных пунктов);

- высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню;

- низкая платежеспособность потребителей;

- низкая грамотность потребителей в вопросах энергосбережения;

- замедление и сокращение в условиях кризиса реконструкции и модернизации производственных мощностей.

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

в теплоснабжении и горячем водоснабжении:

- замена морально и физически устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии. Реконструкция (модернизация) и инновационное переоснащение котельных. Автоматизация управления котельными и тепловыми пунктами, учет и регулирование расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии;

- применение в распределительных сетях труб с современными теплоизоляционными покрытиям, герметизация перекрытий и колодцев теплоцентралей, оптимизация диаметров трубопроводов тепловых сетей. Внедрение современных систем водоподготовки и защиты сетей от грязи, накипи и коррозии. Оснащение сетей информационными и диагностическими системами. Оптимизация централизованных систем теплоснабжения, использование местных возобновляемых источников энергии для автономного обеспечения потребителей теплом и горячей водой.

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен (фасадов) и перекрытий (подвальных, чердачных), замена окон и дверей;

- пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди жителей района. Установка приборов учета и регулирования расходования тепла и горячей воды. Применение новых эффективных теплообменных аппаратов и оборудования. Очистка и наладка систем внутреннего отопления зданий и сооружений.

в электроснабжении:

- модернизация электросетей в поселениях и населенных пунктах округа;

- установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической энергии. Замена оборудования, электроприборов и приборов освещения на менее энергоемкие. Установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов потребления электроэнергии;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдение норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

Постоянное увеличение стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приводит к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории округа, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных  организаций здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории района и, прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Основным инструментом управления энергосбережением является  программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение программы энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программным методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных  ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Бабаевского муниципального округа.

1.1. На 01.10.2024 года на территории Бабаевского муниципального района имеется 17 котельная (у организаций различных форм собственности), которые обеспечивают тепловым ресурсом население, объекты социальной сферы и другие объекты жизнеобеспечения.

Протяженность теплотрасс в 2-х трубном исчислении составляет 27,67 км. Основные проблемы в системах теплопотребления и тепловых сетях следующие:

- изношенность трубопроводов и оборудования превышает 65%;

- высокие тепловые потери, достигающие 15 - 20%;

Для решения данных проблем необходимо провести:

- модернизацию систем отопления зданий;

- реконструкцию тепловых сетей;

- наладку гидравлического режима;

- модернизацию и техническое перевооружение котельных.

1.2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения округа в сельской местности организовано, в основном, из децентрализованных источников водоснабжения (шахтные и трубчатые колодцы). В г. Бабаево и на центральных усадьбах поселений используются системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источниками централизованного и децентрализованного питьевого водоснабжения являются подземные водоносные горизонты. Подземные воды отличаются достаточно высоким содержанием  окислов железа и жесткостью.

В округе эксплуатируется 16 хозяйственно-питьевых водопроводов, имеющих в качестве источников 31 артезианскую скважину.

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей по округу составляет 48,7  км. Благоустройство жилищного фонда округа водопроводом составляет 33,8 %. Средний суточный отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды на 1 жителя составляет 49 литров.

Благоустройство жилищного фонда округа канализацией составляет 33,1 %. Число канализаций в районе 12 единиц. Протяжение канализационных сетей 42,7 км. Сельские населенные пункты, в основном, не имеют канализации. Существуют биологические очистные сооружения: в г. Бабаево - 3 комплекса. Очистные сооружения, расположенные в сельской местности, используют почвенный метод очистки и представлены песчано-гравийными фильтрами и полями подземной фильтрации (д. Володино, д. Санинская, с. Борисово-Судское). Работа очистных сооружений характеризуется недостаточной степенью очистки, что обусловлено несовершенством конструкции, перегрузкой по гидравлике.

Существующая в округе система водоснабжения и водоотведения не обеспечивает предоставление населению качественных услуг, отрицательно влияет на состояние водных объектов на территории Бабаевского округа и является сдерживающим фактором в развитии и реализации целевых программ.

Среди наиболее важных проблем, которые необходимо решать для гарантированного обеспечения надежной работы водохозяйственного комплекса с учетом перспективного развития района и его инфраструктуры:

- износ 50% сетей водопровода и канализации во всех поселениях, высокий уровень аварийности системы водоснабжения округа;

- отсутствие сетей (трубопроводов) для обеспечения водоснабжения и водоотведения в перспективных районах застройки города Бабаево и с.Борисово-Судское;

- отсутствие средств автоматизированного контроля и управления технологическими процессами водоподготовки, водоотведения и распределения воды по сетям города Бабаево и других населенных пунктов района;

- недостаточно эффективная очистка сточных вод, сбрасываемых крупными промышленными предприятиями на комплекс очистных сооружений канализации.

1.3.  Округ газифицирован на базе природного и сжиженного газа. Направления использования газа:

- технологические потребности производственных предприятий;

- нужды населения (пище приготовления и хозяйственно-бытовые;

- энергоноситель для теплоисточников.

Среди наиболее важных проблем, которые необходимо решать для развития сети газоснабжения потребителей района с учетом перспективного развития округа и его инфраструктуры:

- строительство газопроводов-отводов к населенным пунктам;

- строительство межпоселковых газопроводов;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах округа (ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- строительство новых и реконструкция действующих отопительных газовых котельных.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Бабаевского муниципального округа.

- Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы планируется проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сокращение расходов на оплату энергоресурсов, расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации муниципальной Программы необходимо решить следующие задачи:

- снижение доли коммунальных сетей, не отвечающих или утративших энергосберегающие свойства, от общей протяженности сетей;

- увеличение количества используемого современного энергоэффективного оборудования на территории округа;

- увеличение количества разработанной документации, для проведения энергоэффективных мероприятий.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к муниципальной Программе.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии на 7% в год.

- обновление устаревшего оборудования на современное энергосберегающее оборудование до 30 шт. до конца 2030 года.

- уменьшения потерь тепловой энергии, электрической энергии, воды при транспортировке на 9% в год.

Поставленная цель и решаемые в рамках муниципальной программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ  целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и муниципальная программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих  целевых программ.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой планируется выполнение основных мероприятий согласно Приложению 3 к муниципальной программе.

Приложение 1

К муниципальной Программе

- Сведения

- о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение на территории Бабаевского

- муниципального округа на 2025-2030годы»

| - № - пп/п | - Задача, направленная - на достижение цели | - Наименование целевого показателя (индикатора) | - Единица измерения | - Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Базовое значения | - плановое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 11 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Цель (цели): обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Снижение доли коммунальных сетей, не отвечающих или утративших энергосберегающие свойства, от общей протяженности сетей | - Доля протяженности сетей теплоснабжения, утративших энергосберегающие свойства | % | - 47 | - 46,5 | - 46,0 | - 45,2 | - 43,1 | - 42,8 | - 42 |
|  |  | - Доля сетей водоснабжения требующих замены | - % | - 34 | - 33,8 | - 32,5 | - 32,1 | - 31,5 | - 30,8 | - 30,2 |
|  |  | - Доля сетей водоотведения требующих замены | - % | - 38 | - 37,7 | - 37,1 | - 36,6 | - 35,9 | - 35,4 | - 35,1 |
| - 2 | - Увеличение количества используемого современного энергоэфективного оборудования на территории округа | - Общее количество обновленного энергосберегающего оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | - шт. | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
|  |  | - Общее количество замененных осветительных приборов уличного освещения, на энергоэффективные | - шт. | - 10 | - 10 | - 10 | - 12 | - 15 | - 16 | - 17 |
| - 3 | - Увеличение количества разработанной документации, для проведения энергоэффективных мероприятий | - Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период, в рамках Программы | - шт. | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

- Приложение 2

- к муниципальной Программе

- Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

| - Наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель, исполнитель | - Ожидаемый непосредственный результат | - Связь с показателями программы | - Годы реализации, источник финансового обеспечения и объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Основное мероприятие 1. - Повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | - Администрация Бабаевского муниципального округа в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности. - Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального округа. - Управление образования администрации Бабаевского муниципального округа - Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального округа. - Органы местного самоуправления округа (по согласованию) - Муниципальные предприятия на территории округа (по согласованию) | - Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче. - Пов6ышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах | - Доля протяженности сетей теплоснабжения, утративших энергосберегающие свойства - Доля сетей водоснабжения требующих замены - Доля сетей водоотведения требующих замены - Общее количество обновленного энергосберегающего оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности - Общее количество замененных осветительных приборов уличного освещения, на энергоэффективные - Общее количество заключенных энергосервисных договоров - Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период, в рамках Программы | - 6205,52 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие 1.1 - Обновление материально-технической базы организаций жилищно-коммунального комплекса |  |  |  | - 2000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие 1.2 - Разработка проектно сметной документации на строительство объектов жилищно коммунального хозяйства |  |  |  | - 1205,52 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие 1.3 - Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат организаций коммунального комплекса по приобретению топливно-энергетических ресурсов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения |  |  |  | - 3000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие 2 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы. |  | - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах бюджетных организаций. - Снижение удельного расхода энергии на 1 м2 площади этих объектов |  | - 688,03 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие 3 - Мероприятия по проекту «Народный бюджет» |  |  |  | - 2024,13 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие 4 - Обеспечение деятельности комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности |  |  |  | - 3785,90 | - 3785,90 | - 3785,90 | - 3785,90 | - 0,00 | - 0,00 |

- Приложение 3

- к муниципальной Программе

- Сводный детальный план реализации муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Бабаевском муниципальном округе на 2025-2030   годы»

| п/п | № Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа | - Администрация Бабаевского муниципального округа в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности. - Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального округа. - Управление образования администрации Бабаевского муниципального округа - Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального округа. - Органы местного самоуправления округа (по согласованию) - Муниципальные предприятия на территории округа (по согласованию) | Всего, в том числе: | 61532400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 56421000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5111400.00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Проектная часть |  | Всего, в том числе: | 58421000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 56421000 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2000000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |  |  |
| 1.1 | Капитального ремонт |  | Всего, в том числе: | 51 752 000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 51752000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Текущий ремонт |  | Всего, в том числе: | 2700000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2700000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Народный бюджет |  | Всего, в том числе: | 1000000 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1000000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Уличное освещение |  | Всего, в том числе: | 969000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 9690000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Техническое обслуживание газораспределительных сетей |  | Всего, в том числе: | 1000000 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1000000 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка проектно сметной документации на строительство объектов жилищно коммунального хозяйства |  | Всего, в том числе: | 1000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1000000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Процессная часть |  | Всего, в том числе: | 3111400,00 | 3111400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3111400,00 | 3111400,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности |  | Всего, в том числе: | 3111400,00 | 3111400,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3111400,00 | 3111400,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |