**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2022 г. № 167

г. Бабаево

О внесении изменений

в постановление администрации

Бабаевского муниципального района

от 26.02.2018 № 49

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, администрация Бабаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 26.02.2018 г. № 49 «Об утверждении муниципальной программы Бабаевского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024 годы» следующие изменения:

– приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

1. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

руководителя администрации района П.Б. Морозов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению  от 29.06.2022 года №167  Утверждена постановлением администрации Бабаевского муниципального района  от 26.02.2018 года № 49 |

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024 г.**

**(далее – муниципальная программа)**

**Раздел 1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024г.» |
| Срок реализации  программы | 2018-2024 годы |
| Основание для разработки программы | - постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ» субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»;  - постановление Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851 «О государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;  -постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г № 106 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной государственной среды». |
| Разработчик программы | Администрация Бабаевского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы (ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)) | Администрация Бабаевского муниципального района |
| Участники программы  (подпрограммы) | Администрация Бабаевского муниципального района, поселения района (по согласованию) с численностью населения свыше 1 тысячи человек |
| Цель(и) программы  (подпрограммы) | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды г. Бабаево и с. Борисово - Судское |
| Задача(и) программы  (подпрограммы) | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово - Судское.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское. |
| Подпрограммы программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты программы (подпрограммы) | Нет |
| Сроки и (или) этапы реализации программы | 2018-2024 годы |
| Целевые показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское;  Доля не благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское;  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Бабаево и с. Борисово - Судское;  Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово - Судское;  Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких г. Бабаево и с. Борисово - Судское;  Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово – Судское |
| Объем и источники финансирования  программы | Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет субсидий из федерального бюджета, субсидий бюджета Вологодской области, бюджетов поселений в объеме 21 763 711,00 рублей, в том числе по годам:  2018 год – 2 283 609,00 рублей;  2019 год – 3 473 829,26 рублей;  2020 год – 3 597 955,77 рублей;  2021 год – 3 266 116,39 рублей;  2022 год – 4 575 000,00 рублей;  2023 год – 2 283 600,00 рублей;  2024 год – 2 283 600,00 рублей;  из них:  за счет средств федерального бюджета – 12 450 890,00 рублей, в том числе по годам:  2018 год – 1 315 540,82 рублей;  2019 год – 2 360 459,72 рублей;  2020 год – 2 171 629,85 рублей;  2021 год – 1 947 279,88 рублей;  2022 год – 2 024 856,69 рублей;  2023 год – 1 315 561,20 рублей;  2024 год – 1 315 561,20 рублей;  за счет средств областного бюджета – 6 212 976,00 рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 760 459,18 рублей;  2019 год – 797 566,88 рублей;  2020 год – 1 099 239,03 рублей;  2021 год – 1 021 916,84 рублей;  2022 год – 1 012 915,92 рублей;  2023 год – 760 438,80 рублей;  2024 год – 760 438,80 рублей;  за счет средств бюджетов поселений – 3 099 846,00 рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 207 609,00 рублей;  2019 год – 315 802,66 рублей;  2020 год – 327 086,89 рублей;  2021 год – 296 919,67 рублей;  2022 год – 1 537 227,30 рублей.  2023 год – 207 600,00 рублей;  2024 год – 207 600,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к достижению следующих результатов:  - благоустройство дворовых территорий г. Бабаево;  - благоустройство дворовых территорий с. Борисово - Судское;  - благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево |
| Контроль программы | Администрация Бабаевского муниципального района |

#### Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

С 2017 года на территории Вологодской области реализуется федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

С 2018 года в данном проекте участвуют все поселения, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. На территории Бабаевского муниципального района расположены два таких муниципальных образования: г. Бабаево и с. Борисово - Судское.

Основной проблемой является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий: отсутствие на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов. Разбитые дворовые проезды, в связи с увеличением количества личного транспорта горожан, созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных, демонтажем скамеек изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха. Назрела необходимость благоустройства дворовых территорий с устройством парковочных карманов, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципальных образований района, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории района вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

В настоящее время на территории г. Бабаево и с. Борисово - Судское не благоустроено порядка 136 дворовых территорий и 3 общественных территории.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется, в том числе, уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей, дворовая территория должна иметь: дорогу с твердым покрытием, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ. В связи с этим возникла необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

Таким образом, назрела необходимость реализации рассчитанных на долгосрочный период программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований района.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий муниципальных образований района были разработаны порядки проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, а также порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

По итогам проведения муниципальными образованиями района инвентаризации были сформированы перечни дворовых (Приложение №1 к муниципальной программе) и общественных (Приложение № 2 к муниципальной программе) территорий, нуждающихся в благоустройстве.

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий муниципальных образований области в соответствии с современными требованиями.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

#### Раздел 3. Цели, задачи, перечень программных мероприятий, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды г. Бабаево и с. Борисово - Судское.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское.

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово - Судское.

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское.

- благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево.

По каждой из сформулированных задач предусмотрена реализация конкретных мероприятий, на проведении которых сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.02.2017г № 169, постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106 внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной городской среды и пункту 8 Правил: минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий финансируется из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовку дворовой территории к началу работ (уборка мусора);

- озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта;

- снятие старого оборудования, установка скамеек, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства.

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий выражается в отношении количества многоквартирных домов, жители которых приняли участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной программой.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) дома(ов) обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) дома(ов), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте администрацией Бабаевского муниципального района , а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

Дизайн-проект благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, включают в себя текстовую часть (описание), графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Разработка дизайн-проектов обеспечивается участниками программы и включает следующие этапы:

- осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- подготовка дизайн-проектов.

Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

Дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования включает в себя тестовое и визуальное описание проекта в том числе его концепцию и перечень элементов благоустройства (в том числе визуализированный), предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с локально сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. Дизайн-проекты предоставляются в администрацию Бабаевского муниципального района.

При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

Администрация Бабаевского муниципального района утверждает дизайн-проекты благоустройства объектов и перечня мероприятий, подлежащих реализации в следующем календарном году.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) дома(ов) также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей.

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в муниципальную программу общественной территории администрации Бабаевского муниципального района учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей.

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Бабаевского муниципального района в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы.

Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к достижению следующих результатов:

- благоустройство дворовых территорий г. Бабаево;

- благоустройство дворовых территорий с. Борисово - Судское;

- благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в Приложении № 4 к муниципальной программе. Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в Приложении № 5 к муниципальной программе. Контроль над выполнением Программы осуществляет администрацией Бабаевского муниципального района.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2024 годы.

**Раздел 4. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной городской среды.**

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106 внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной городской среды (далее-правила).

В соответствии с пунктом 10 Правил к обязательствам муниципальных образований-получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации относится:

- субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий при условии:  
постановки земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, на кадастровый учет;

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности). К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий рекомендуется привлекать студенческие строительные отряды.

- проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

- учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- включения в соглашение, заключаемое субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального образования, о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- актуализации муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

- проведения голосования по отбору общественных территорий.

В соответствии с пунктом 11 Правил муниципальная программа должна предусматривать в том числе:

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

-адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории.

**Раздел 5. Информация о финансовом обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений в объеме 21 763 711,00 рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 12 450 890,00 рубля;

за счет средств областного бюджета – 6 212 976,00 рублей;

за счет средств поселений - 3 099 846,00 рублей.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

**Раздел 6. Информация об участии в реализации муниципальной программы организации, в том числе организации с государственным и муниципальным участием, общественных, национальных и иных организаций, а также внебюджетных фондов**

Реализация муниципальном программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной программы с организациями, определяемыми нам конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Бабаевского муниципального района.

Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности Бабаевского муниципального района несет ответственность за конечные результаты реализации муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделяемых средств, в установленном порядке осуществляет подготовку и представление аналитической информации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бабаевского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 г.г.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир |
| 1 | г. Бабаево, пер. Линейный, д.1 |
| 2 | г. Бабаево, пер. Линейный, д.2 |
| 3 | г. Бабаево, пер. Линейный, д.3 |
| 4 | г. Бабаево, пер. Рабочий, д.23 |
| 5 | г. Бабаево, пер. Старореченский, д.28А |
| 6 | г. Бабаево, пл. Революции, д.7 |
| 7 | г. Бабаево, ул. Боровая, д.10Б |
| 8 | г. Бабаево, ул. Боровая, д.2 |
| 9 | г. Бабаево, ул. Боровая, д.9Б |
| 10 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.1 |
| 11 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.1А |
| 12 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.11 |
| 13 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12 |
| 15 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12А |
| 16 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12Б |
| 17 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12В |
| 18 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12Г |
| 19 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.13 |
| 20 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.16 |
| 21 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.18 |
| 22 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.2 |
| 23 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.2А |
| 24 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.20 |
| 25 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.24 |
| 26 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.26 |
| 27 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.3 |
| 28 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.3А |
| 29 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.3Б |
| 30 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.30 |
| 31 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.34 |
| 32 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.34А |
| 33 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.38 |
| 34 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.4 |
| 35 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.5 |
| 36 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.6 |
| 37 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.6А |
| 38 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.7 |
| 39 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.8 |
| 40 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.11 |
| 41 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.14 |
| 42 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.16 |
| 43 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.17 |
| 44 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.2А |
| 45 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.4 |
| 46 | г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д.6 |
| 47 | г. Бабаево, ул. Зеленая, д.9А |
| 48 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.15 |
| 49 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.15А |
| 50 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.37 |
| 51 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.56 |
| 52 | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.58 |
| 53 | г. Бабаево, ул. Кирова, д.105 |
| 54 | г. Бабаево, ул. К.Маркса, д.34 |
| 55 | г. Бабаево, ул. К.Маркса, д.40А |
| 56 | г. Бабаево, ул. К.Маркса, д.61 |
| 57 | г. Бабаево, ул. Ленина, д.39 |
| 58 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.1 |
| 59 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.10 |
| 60 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.12 |
| 61 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.14 |
| 62 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.16 |
| 63 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.18 |
| 64 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.18А |
| 65 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.2 |
| 66 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.4 |
| 67 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.6 |
| 68 | г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.8 |
| 69 | г. Бабаево, ул. Некрасова, д.5А |
| 70 | г. Бабаево, ул. Нефтебаза, д.2 |
| 71 | г. Бабаево, ул. Песочная, д.40 |
| 72 | г. Бабаево, ул. Победы, д.6 |
| 73 | г. Бабаево, ул. Пушкина, д.62 |
| 74 | г. Бабаево, ул. Пушкина, д.62А |
| 75 | г. Бабаево, ул. Пушкина, д.64А |
| 76 | г. Бабаево, ул. Садовая, д.3А |
| 77 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.39Б |
| 78 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.41 |
| 79 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.5А |
| 80 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.56А |
| 81 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.58 |
| 82 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.58А |
| 83 | г. Бабаево, ул. Свердлова, д.70 |
| 84 | г. Бабаево, ул. Светлановская, д.17 |
| 85 | г. Бабаево, ул. Свободы, д.5 |
| 86 | г. Бабаево, ул. Свободы, д.7 |
| 87 | г. Бабаево, ул. Северная, д.35 |
| 88 | г. Бабаево, ул. Северная, д.37 |
| 89 | г. Бабаево, ул. Советская, д.11 |
| 90 | г. Бабаево, ул. Советская, д.11А |
| 91 | г. Бабаево, ул. Советская, д.13 |
| 92 | г. Бабаево, ул. Советская, д.14 |
| 93 | г. Бабаево, ул. Советская, д.15 |
| 94 | г. Бабаево, ул. Советская, д.17 |
| 95 | г. Бабаево, ул. Советская, д.19 |
| 96 | г. Бабаево, ул. Советская, д.20 |
| 97 | г. Бабаево, ул. Советская, д.21А |
| 98 | г. Бабаево, ул. Советская, д.5 |
| 99 | г. Бабаево, ул. Советская, д.7 |
| 100 | г. Бабаево, ул. Советская, д.9 |
| 101 | г. Бабаево, ул. Спортивная, д.1 |
| 102 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.1А |
| 103 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.10 |
| 104 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.10А |
| 105 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.12 |
| 106 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.20 |
| 107 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.3 |
| 108 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.36 |
| 109 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.38 |
| 110 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.4 |
| 111 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.4А |
| 112 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.40 |
| 113 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.42 |
| 114 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.44 |
| 115 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.5 |
| 116 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.6 |
| 117 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.7 |
| 118 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.8А |
| 119 | г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.9 |
| 120 | г. Бабаево, ул. Юбилейная, д.23 |
| 121 | г. Бабаево, ул. Юбилейная, д.25 |
| 122 | г. Бабаево, ул. Юбилейная, д.27 |
| 123 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.108А |
| 124 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.44 |
| 125 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.51 |
| 126 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.70Б |
| 127 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.76В |
| 128 | г. Бабаево, ул. 1 Мая, д.76Г |
| 129 | г. Бабаево, ул. 25 Октября, д.2 |
| 130 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.10 |
| 131 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.12 |
| 132 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.14 |
| 133 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.16 |
| 134 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.18 |
| 135 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.24 |
| 136 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.26 |
| 137 | с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.8 |
| 138 | с. Борисово-Судское, ул. Кирова, д.2 |
| 139 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.49 |
| 140 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.50 |
| 141 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.52 |
| 142 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.54 |
| 143 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.56 |
| 144 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.58 |
| 145 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.60 |
| 146 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.62 |
| 147 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.64 |
| 148 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.68 |
| 149 | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.70 |
| 150 | с. Борисово-Судское, ул. Садовая, д.50 |
| 151 | г. Бабаево ул. Прохорова, д.10А" |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бабаевского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству

в 2018-2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Привокзальный парк | Ремонт асфальтированных дорожек, дорожного бордюра, реконструкция системы освещения, монтаж ограждений по периметру парка, озеленение |
| 2 | Городской парк | Ремонт фонтана, строительство эстрады, устройство бордюрного камня, реконструкция системы освещения, ремонт тротуаров, монтаж ограждений по периметру парка, озеленение |
| 3 | Парк у памятника первым комсомольцам по  ул. Советской г. Бабаево | Ремонт асфальтированных дорожек, устройство бордюрного камня, устройство вазонов, замена урн, озеленение |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бабаевского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых проведены работы по благоустройству в 2018 – 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | | |
| 1. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.20 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 2. | с. Борисово-Судское, ул. Кирова, д. 2 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 2019 год | | |
| 3. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.38 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 4. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.18 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 5. | с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.56 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 2020 год | | |
| 6. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 12 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 7 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 12в | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
|  | 2021 год | |
| 8. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 26 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 9. | г. Бабаево, ул. 25 Октября, д. 2 | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
|  | 2022 год | |
| 10. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 2а | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 11. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 3а | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |
| 12. | г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 3б | - ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; урн. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бабаевского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Система мероприятий муниципальной программы

| №№  п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Исполнитель, участник муниципальной программы | Срок | | Наименование целевого показателя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | администрация Бабаевского муниципального района | 2018 год | 2024 год | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Бабаево и с. Борисово – Судское) |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово - Судское | | | | |
| 2.1 | Благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово - Судское | администрация Бабаевского муниципального района | 2018 год | 2024 год | 1. Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово - Судское  2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального городского поселения г. Бабаево  и сельского поселения Борисовское | | | | |
| 3.1 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | г. Бабаево и  с. Борисовское | 2018 год | 2024 год | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бабаевского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

1. Перечень целевых показателей муниципальной программы

| №  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица  измерения целевого показателя | Значения целевых показателей\* | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Количество не благоустроенных дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Единиц | 151 | 149 | 146 | 144 | 141 | 136 | 136 | 136 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Процент | 0 | 1,33 | 2,01 | 1,37 | 2,10 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Процент | 0 | 2,00 | 5,6 | 9,00 | 13,33 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования г. Бабаево и  с. Борисово - Судское | Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Бабаево и  с. Борисово - Судское | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* значения целевых показателей в 2018-2024 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения г. Бабаево и сельского поселения Борисовское и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 – 2024 годах

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество не благоустроенных дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Единиц | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Процент | муниципальный контракт,  администрация Бабаевского муниципального района | ежеквартально | Ддт=(Бдт/Кд)\*100%, где:  Бдт – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период;  Кд – общее количество дворовых территорий подлежащих благоустройству (21 территория) |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Бабаево и с. Борисово – Судское | Процент | муниципальный контракт  администрация Бабаевского муниципального района | ежеквартально | Днт=(Нбд/Чн)\*100%, где:  Нбд – численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период;  Чн – общая численность населения г/п г.Бабаево и с/п Борисовское |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Единиц | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Процент | муниципальный контракт, администрация Бабаевского муниципального района | ежеквартально | Дбт=(Бмт/Кт)\*100%, где:  Бмт – количество благоустроенных территорий общего пользования за отчетный период;  Кт – общее количество общественных территорий |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Процент | Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, | ежеквартально | Д=(Кду/Кд)\*100%, где:  Кду – количество домов, в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий которых осуществлялось трудовое участие заинтересованных лиц, за отчетный период;  Кд – общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бабаевского муниципального района

на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  **МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнитель, участник Программы | Источник финансирования\* | Финансовые затраты, руб. | | | | | | | | | | | |
| 2018 год\*\* | 2019 год\*\* | 2020 год\*\* | | 2021 год\*\* | | 2022 год\*\* | | | 2023 год\*\* | | 2024 год\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Администрация Бабаевского муниципального района | Всего | 2 283 609,00 | 3 473 829,26 | 3 597 955,77 | | 3 266 116,39 | | 4 575 000,00 | | | 2 283 600,00 | | 2 283 600,00 |
| ФБ | 1 315 540,82 | 2 360 459,72 | 2 171 629,85 | | 1 947 279, 88 | | 2 024 856,69 | | | 1 315 561,2 | | 1 315 561,2 |
| ОБ | 760 459,18 | 797 566,88 | 1 099 239,03 | | 1 021 916, 84 | | 1 012 915, 92 | | | 760 438, 80 | | 760 438, 80 |
| МБ | 207 609,00 | 315 802,66 | 327 086,89 | | 296 919, 67 | | 1 537 227,30 | | | 207 600,00 | | 207 600,00 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | г. Бабаево | Всего | 1 985 509,00 | 3 022 231,46 | 3 597 955,77 | | 3 266 116,39 | | 4 575 000,00 | | | 2 283 600,00 | | 2 283 600,00 |
| ФБ | 1 143 808,12 | 2 053 599,96 | 2 171 629,85 | | 1 947 279, 88 | | 2 024 856,69 | | | 1 315 561,2 | | 1 315 561,2 |
| ОБ | 661 191,88 | 693 883,19 | 1 099 239,03 | | 1 021 916, 84 | | 1 012 915, 92 | | | 760 438, 80 | | 760 438, 80 |
| МБ | 180 509,00 | 274 748,31 | 327 086,89 | | 296 919, 67 | | 1 537 227,30 | | | 207 600,00 | | 207 600,00 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий | с. Борисовское | Всего | 298 100,00 | 451 597,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 171 732,70 | 306 859,76 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 99 267,30 | 103 683,69 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 27 100,00 | 41 054,35 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования городского г. Бабаево и с. Борисово | Администрация Бабаевского муниципального района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского г. Бабаево и с. Борисово - Судское | Администрация Бабаевского муниципального района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Администрация Бабаевского муниципального района | Всего | 2 283 600,00 | 3 473 829,26 | 3 597 955,77 | | 3 266 116,39 | | 4 575 000,00 | | | 2 283 600,00 | | 2 283 600,00 |
| ФБ | 1 315 561,2 | 2 360 459,72 | 2 171 629,85 | | 1 947 279, 88 | | 2 024 856,69 | | | 1 315 561,2 | | 1 315 561,2 |
| РБ | 760 438,80 | 797 566,88 | 1 099 239,03 | | 1 021 916, 84 | | 1 012 915, 92 | | | 760 438, 80 | | 760 438, 80 |
| МБ | 207 600,00 | 315 802,66 | 327 086,89 | | 296 919, 67 | | 1 537 227,30 | | | 207 600,00 | | 207 600,00 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| \* ФБ - поступления из федерального бюджета; | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| РБ - поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций); | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| МБ – поступления из бюджетов поселений Бабаевского муниципального района; | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| ВБ - внебюджетные источники финансирования. | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| \*\* подлежат уточнению после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городское поселение г.Бабаево и сельского поселения Борисовское и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 – 2024 годах. | | | | | | | | | | | | |  | |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бабаевского муниципального района

на 2018-2024 годы»

**ГРАФИК**

**реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 и 2 кварталы | 3 и 4 кварталы |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Бабаево | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий г. Бабаево | 0 | 3 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского поселение г. Бабаево | | |
| 2.1 | Благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево | 0 | 0 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. Бабаево | | |
| 3.1 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Бабаево | 0 | 0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бабаевского муниципального района

на 2018-2024 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории | |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | |
| 1.1. | Асфальтобетонная смесь (проезд)  Тип: Б  Марка: II  Размер: мелкозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 | |
| 1.2. | Асфальтобетонная смесь  Тип: Б  Марка: II  Размер: крупнозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 | |
| 1.3. | Асфальтобетонная смесь (тротуар)  Тип: Г  Марка: II  Размер: мелкозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 | |
| 1.4. | Асфальтобетонная смесь  Тип: Г  Марка: II  Размер: крупнозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 | |
| 1.5. | Щебень  Фракция: св. 40 до 70 мм  Назначение: для дорожного строительства  Шлаковый  Требование к качеству: ГОСТ 3344-83 | |
| 1.6. | Камни бортовые  Размер (длина\*высота\*ширина), см.: 100\*30\*15  Тип: БР соответствие  Класс бетона: В30  Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 | |
| 1.7. | Камни бортовые  Размер (длина\*высота\*ширина), см.: 100\*20\*8  Тип: БР соответствие  Класс бетона: В22,5  Требования к качеству ГОСТ: 6665-91 | |
| 1.8. | Песок  Вид: природный  Группа: средний  Назначение: для строительных работ  Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 | |
| 1.9. | Битум  Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие  Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 | |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | |
| 2.1. |  | Светильник уличный консольный Galad светодиодный  Характеристики:  Мощность, Вт: 80 Вт  Световой поток, Лм: 8000  Цветовая температура, К: 4700-5300  Степень защиты, IP: 65  Тип монтажа: установка на консоль 48-50 мм  Материал корпуса: алюминий  Материал плафона: пластик прозрачный (светопроницаемый)  Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов)  Класс защиты: I |
| 2.2. |  | Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком движения  Характеристики:  Вес: 1 кг  Мощность, Вт: 12  Световой поток, Лм: 960  Цветовая температура, К: 6500  Степень защиты, IP: 65  Размеры, мм: 300х300х100  Тип рассеивателя: матовый  Тип монтажа: накладной  Особенности: датчик движения |
| 2.3. |  | Светодиодный светильник «ВАРТОН» антивандальный с микроволновым датчиком Характеристики:  Мощность, Вт: 10  Световой поток, Лм: 1000  Цветовая температура, К: 4000  Степень защиты, IP: 65  Размеры, мм: 185\*70  Тип рассеивателя: матовый  Тип монтажа: накладной  Особенности: микроволновый датчик |
| 3. | Установка скамеек | |
| 3.1. |  | Скамья садово-парковая Характеристики:  **Габаритные размеры, не менее:**  1200х370 мм. Н=530 мм.  **Материал:** деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска.  **Комплектация:**Скамья садово-парковая должна быть выполнена на металлическом каркасе из трубы сечением не менее 26 мм. Сидение должно состоять из деревянных досок толщиной не менее 110х40 мм в количестве не менее 3 шт. |
|  |  | Скамейка «Дунай» № 12  Характеристики:  Материал: хвойный брус сорт А сечением 60\*40 мм, стальная труба 40\*2,0 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение.  Длина: 1,5 - 2,0 м.  Вес: 42 кг (2 м).  Ширина: 59 см,  Габаритная высота: 80 см,  Высота сиденья: 46 см. |
| 4. | Установка урн | |
| 4.1. |  | Урна уличная  Характеристики:  Материал: металл  Окраска: эмаль  Объем: 50 л |
| 4.2. |  | Урна уличная  Характеристики:  Материал: металл  Окраска: эмаль  Объем: 25 л |