Приложение 2

к постановлению администрации

Бабаевского муниципального района

от 06.07.2022 № 180

Приложение 3

к муниципальной Программе

**Перечень основных мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями программы | Годы реализации, источник финансового обеспечения и объем финансового обеспечения, тыс.руб. | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Основное мероприятие 1**.  **Повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | Администрация Бабаевского муниципального района в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности.  Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района.  Управление образования администрации Бабаевского муниципального района  Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района.  Органы местного самоуправления района (по согласованию)  Муниципальные предприятия на территории района (по согласованию) | Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче.  Пов6ышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах | Доля протяженности сетей теплоснабжения, утративших энергосберегающие свойства  Доля сетей водоснабжения требующих замены  Доля сетей водоотведения требующих замены  Общее количество обновленного энергосберегающего оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности  Общее количество замененных осветительных приборов уличного освещения, на энергоэффективные  Общее количество заключенных энергосервисных договоров  Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период, в рамках Программы | **9905,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1.1  Обновление материально-технической базы организаций жилищно-коммунального комплекса | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  Разработка проектно сметной документации на строительство объектов жилищно коммунального хозяйства | 1205,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3  Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат организаций коммунального комплекса по приобретению топливно-энергетических ресурсов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2**  **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы.** | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах бюджетных организаций.  Снижение удельного расхода энергии на 1 м2 площади этих объектов | **688,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 3**  **Мероприятия по проекту «Народный бюджет»** |  | **42412,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 3.1  Повышение энергоэффективности в жилищном фонде. | **42412,08** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 4**  **Обеспечение деятельности комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности** |  | **3785,90** | **3785,90** | **3785,90** | **3785,90** |

Приложение 3

к постановлению администрации

Бабаевского муниципального района

от 06.07.2022 № 180

Приложение 4

к муниципальной Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет средств бюджета района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы ( тыс.руб.), годы | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Итого | Всего, в том числе | 56791,55 | 3785,90 | 3785,90 | 3785,90 |
| собственные доходы бюджета района | 16095,7 | 3785,90 | 3785,90 | 3785,90 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 8170,7 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 32525,15 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Бабаевского муниципального района | всего, в том числе | 16095,7 | 3785,90 | 3785,90 | 3785,90 |
| собственные доходы бюджета района | 16095,7 | 3785,90 | 3785,90 | 3785,90 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района | всего, в том числе | 40695,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 8170,7 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 32525,15 | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации Бабаевского муниципального района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Органы местного самоуправления района (по согласованию) | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальные предприятия на территории района (по согласованию) | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Бабаевского муниципального района

от 06.07.2022 № 180

Приложение 3

к муниципальной Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемые результаты от реализации мероприятия |
| всего | В том числе по годам | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия по повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 2022-2025 | Администрация Бабаевского муниципального района в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района Управление образования администрации Бабаевского муниципального района Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района Органы местного самоуправления района (по согласованию) Муниципальные предприятия на территории района (по согласованию). | Бюджет  района | 9905,52 | 9905,52 | 0 | 0 | 0 | Разработка документации, а так же выполнение работ по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче; повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Энергоэффективность в бюджетной сфере | 2022-2025 | Администрация Бабаевского муниципального района в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района Управление образования администрации Бабаевского муниципального района Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района Органы местного самоуправления района (по согласованию) Муниципальные предприятия на территории района (по согласованию). | Бюджет  района | 688,03 | 688,03 | 0 | 0 | 0 | повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципального фонда |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» | 2022-2025 | Администрация Бабаевского муниципального района в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района Управление образования администрации Бабаевского муниципального района Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района Органы местного самоуправления района (по согласованию) Муниципальные предприятия на территории района (по согласованию). | Бюджет  района | 1716,23 | 1716,23 | 0 | 0 | 0 | повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства |
| Областной  бюджет | 8170,70 | 8170,70 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 32525,15 | 32525,15 |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности комитета по строительству, ЖКХ , транспорту и дорожной деятельности | 2022-2025 | Администрация Бабаевского муниципального района в лице комитета по строительству, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности Финансовое управление администрации Баба евского муниципального района | Бюджет района | 15143,60 | 15143,60 | 3785,90 | 3785,90 | 3785,90 |  |
| ИТОГО: | |  |  |  | 68149,23 | 56791,53 | 3785,90 | 3785,90 | 3785,90 |  |